[image: image2.jpg]OlNEPATUBHA MNMPOIrPAMA
“OKOJIHA CPEQA 2007 - 2013 2.”
http://ope.moew.government.bg/

PeweHns 3a

EBPOIENCKUN CBIO3
EBPOIEACKN ®OH[ 3A
PErMOHAJTHO PA3BUTUE
HNHeecmupame ebe
eawemo 6ndeuwe

HALIMIOHAAHA
CTPATEIMMYECKA
PEQEPEHTHA PAMKA
2007 - 2013

o
\%Q\\y OKOAH4 74 O
00/, %
() .
s 2
S =

(e}
E £
d/,\ ~
> N
% W
7 enypone




Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, 

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” ,

 договор  N DIR-5113326-С-004
62
[image: image1.jpg]OlNEPATUBHA MNMPOIrPAMA
“OKOJIHA CPEQA 2007 - 2013 2.”
http://ope.moew.government.bg/

PeweHns 3a

EBPOIENCKUN CBIO3
EBPOIEACKN ®OH[ 3A
PErMOHAJTHO PA3BUTUE
HNHeecmupame ebe
eawemo 6ndeuwe

HALIMIOHAAHA
CTPATEIMMYECKA
PEQEPEHTHA PAMKA
2007 - 2013

o
\%Q\\y OKOAH4 74 O
00/, %
() .
s 2
S =

(e}
E £
d/,\ ~
> N
% W
7 enypone




Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, 

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” ,

 договор  N DIR-5113326-С-004

одобрявам:

ИНЖ. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”

Дата: 10.03.2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за
участие в откритa процедура 

по Закона обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки;
Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми;
Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.

СЪДЪРЖАНИЕ:

	ЧАСТ І


	1.  Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

	2. Обявление за обществената поръчка

	ЧАСТ ІІ


	Раздел І Пълно описание на предмета на обществената поръчка, включително на обособените позиции

	Раздел ІІ Технически задания. Технически спецификации. Проект

1. Техническо задание – обособена позиция №1

2. Техническо задание – обособена позиция №2
3. Техническо задание – обособена позиция №3

	Раздел ІІІ  Критерий за оценка. Показатели за оценка и тяхната относителна тежест. Методика за определяне комплексната оценка на офертите.

	Раздел ІV  Гаранции

	Раздел V Изисквания към участниците 

1. Общи изисквания

2. Изисквания за технически възможности и квалификация 

	Раздел VІ Изисквания към офертите. Образец на офертата и указания за подготовката и подаването на офертите

1. Указания за подготовка на офертата, съдържание на офертата 

2. Подаване и приемане на оферти 

3. Комуникация

	Раздел VІІ Разглеждане и оценяване на офертите

1. Място, дата и час на отваряне на офертите. Работа на комисията по отваряне и разглеждане на офертите. 

2. Отстраняване от участие в процедурата

3. Оценяване на офертите, определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

	Раздел VIIІ Прекратяване на процедурата. Обжалване. Изчисляване на срокове

1.Основания за прекратяване на процедурата

2. Обжалване

3. Изчисляване на срокове

	Раздел ІХ Проект на договор

1. Проект на договор по обособена позиция №1

2. Проект на договор по обособена позиция №2
3. Проект на договор по обособена позиция №3



	ЧАСТ ІІІ

Образци на документи:


	Образец №1 – Представяне на участника Оферта

	Образец №2 – Оферта

	Образец № 3 –   Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

	Образец № 4 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

	Образец №5 – Декларация по по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

	Образец №6 – Декларация по чл. 56 , ал. 1, т. 11 от ЗОП

	Образец №7 – Декларация по чл. 56 , ал. 1, т. 12 от ЗОП

	Образец №8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

	Образец №9 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

	Образец №10 – Декларация относно ползвания персонал

	Образец №11 – Автобиография

	Образец №12 – Декларация за ангажираност на експерта

	Образец №13A – Техническо предложение по обособена позиция №1 

	Образец №13Б – Техническо предложение по обособена позиция №2

	Образец №13В – Техническо предложение по обособена позиция №3

	Образец №14  – Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

	Образец №15А – Ценово предложение по обособена позиция №1

	Образец №15Б – Ценово предложение по обособена позиция №2

	Образец №15В – Ценово предложение по обособена позиция №3

	Образец № 16 - Образец на банкова гаранция за участие

	Образец № 17 - Образец на банкова гаранция за изпълнение


ЧАСТ І

1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

2. Обявление за обществената поръчка 

ЧАСТ ІІ

Раздел І Пълно описание на предмета на обществената поръчка, включително на обособените позиции

Обект на поръчката: строителство /чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП/.

Поръчката се възлага чрез открита процедура по опростените правила на ЗОП, на основание чл. 14, ал. 3, т. 1 и чл. 16, ал. 8 от ЗОП.
Предметът на обществената поръчка е „Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки; 

Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми;

Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.”
Поръчката се възлага във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

Описание на предмета на обществената поръчка: съгласно техническите  спецификации /по обособените позиции/, част от документацията за участие. 

Обхват на дейността на изпълнителя на настоящата обществена поръчка: Изпълнителят на дейностите, предмет на поръчката, по съответната обособена позиция, ще изпълнява възложената работа по видове, обхват, обем, количества, параметри и ред, подробно разписани в съответното Техническо задание по съответната обособена позиция. 

Технически изисквания и условия – съгласно техническите спецификации /техническите задания/, част от документацията за участие в процедурата.

Място за изпълнение на поръчката: Територията на Природен парк „Странджа”, съобразно Техническото задание за всяка обособена позиция.
Срок за изпълнение: съгласно предложението на участника, но не повече от 70 (седемдесет) дни, считано от датата на сключване на договора. 

Това важи за всяка една от трите обособени позиции на поръчката. 
Прогнозна стойност:

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 132 450  /сто тридесет и две хиляди четиристотин и петдесет / лева без  ДДС. 

Прогнозните стойности по съответните обособени позиции са както следва:

- обособена позиция №1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки – до 33 550 /тридесет и три хиляди и петстотин и петдесет / лева без ДДС;

- обособена позиция №2: Ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми – до 29 900 /двадесет и девет хиляди и деветстотин/ лева, без ДДС;

- обособена позиция №3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура – до 69 000 /шестдесет и девет хиляди/ лева, без включен ДДС.

Максималният разполагаем финансов ресурс на възложителя за изпълнение на обществената поръчка е до 132 450  /сто тридесет и две хиляди четиристотин и петдесет / лева без  ДДС. , съответно: до 33 550 лева по обособена позиция №1, до 29 900 лева по обособена позиция №2 и до 69 000 лева по обособена позиция №3.

Източник на финансиране – Финансирането на поръчката е по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” съобразно изготвения и одобрен бюджет по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура реф. №BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

Условия и начин на плащане: съгласно проекта на договор по съответната обособена позиция, както следва:

Авансово плащане: Да – съобразно предложението на участника, но не повече от 30% от общата стойност за всяка самостоятелно обособена позиция. Плащането по всяка обособена позиция се извършва, както следва:

- Авансово плащане в размер на не повече от 30 % от общата стойност по Договора, платимо след подписването му в срок от 30 (тридесет) дни, считано от получаване на оригинална фактура за дължимата сума. 



- Окончателно плащане в размер на общата стойност по Договора с приспадната сумата на авансовото плащане, платимо в срок от 30 (тридесет) дни, считано от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за дължимата сума и след приемане изпълнението на всички работи по договора, удостоверено с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите и представяне на доклад от Изпълнителя. 

Възложител
Възложител на настоящата обществена поръчка е Дирекция на Природен парк „Странджа”.

 Оперативното управление на проекта се осъществява от Екип за управление на проекта, определен със заповед на Възложителя.

Дейностите се финансират със средства, предоставени съвместно от Европейския съюз и Република България по ОП „Околна среда”. 

Преглед на текущото състояние
Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните странджански фолклор, култура и историческо наследство. Нейната територия е над 1% от територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България - Силкосия.

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа - Виа Понтика. Общият брой на видовете хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в Европа.

При   реализирането на Проект  „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа” (Проект/а) и договор за безвъзмездна финансова помощ  №  DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС) ще се работи в следните направления: поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, посетителска инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми, планиране на управлението.

Реализирането на проекта ще допринесе за преодоляване на идентифицирани проблеми чрез прилагане на подходящ набор конкретни дейности – възстановителни, поддържащи, опазващи, регулиращи и информационни.

Раздел ІІ Технически задания. Технически спецификации.

1. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Обособена позиция №1, за изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки:
1.1.ВЪВЕДЕНИЕ

Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните странджански фолклор, култура и историческо наследство. Нейната територия е над 1% от територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България - Силкосия.

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа - Виа Понтика. Общият брой на видовете хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в Европа. 
Защитените територии в парк "Странджа" са 14 на брой, като най-известните от тях са: Парория, Устие на река Велека, Докузак, Руденово, Силистар, Кривинизово, Моряне, Камъка и други. 

Дирекцията на Природен парк “Странджа” е създадена с цел да провежда държавната политика за управление на защитената територия, с цел дългосрочното опазване на уникалната й природа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на района. Дейностите, които извършва се отнасят до мероприятията по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие; образователни, популяризаторски, консултантски и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната култура на местното население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на научни и научно-приложни дейности; създаване и поддържане на база данни за Парка и прилежащите му територии.

Реализирането на дейността по Изработване и монтиране на паркова мебел от 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки на територията на ПП ”Странджа” задължително следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за горите, Наредба № 39/10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд, Закона за устройство на територията и всички приложими нормативни изисквания по българското законодателство, съобразено с одобрените горскостопански планове за съответната територия, програми или планове за управление на защитените територии.

Целта е да бъде изработена и монтирана паркова мебел, а именно 40 броя  дървени маси с пейки и  50 броя  дървени пейки, на територията на ПП ”Странджа”.
1.2. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ 
1.2.1. Видовете работи, предмет на обществената поръчка, по Изработване и монтиране на паркова мебел, а именно 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки, на територията на ПП ”Странджа”, следва да се изпълнят в обем и количество, съгласно определени и указани от Възложителя типови разработки от Стандарт за парковата инфраструктура в Природен парк „Странджа”, при ориентировъчни количества и обем на работите, както следва: 

	№
	Наименование на СМР
	Ед.мярка
	Количество



	1
	2
	3
	4

	1.
	Дървени маси с пейки, от които по Стандарт за паркова инфраструктура, дървен материал дъб:

·  чертеж № 13, вариант 1

·  чертеж № 11, вариант 1

· чертеж № 10, вариант 1

· чертеж № 10, вариант 2

· чертеж № 9, вариант 1
	бр.
бр.

бр.

бр.

бр.

бр.
	40
15

21

1

2

1

	2.
	Дървени пейки, по Стандарт за паркова инфраструктура чертеж № 7, вариант 1, дървен материал дъб
	бр.
	50


Забележка: Прогнозната стойност за реализирането на дейността по Изработване и монтиране на паркова мебел, а именно 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки, на територията на ПП ”Странджа” е 33 550 лв. без ДДС.
1.2.2. Работите по Изработване и монтиране на паркова мебел, а именно 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки, на територията на ПП ”Странджа”, следва да се изпълнят в обем и количество, съгласно определени и указани от Възложителя места, както следва:

Маси и пейки – 40 бр.

1. Местност „Църногорово” земл. Малко Търново – 9 бр., чертеж № 13, вариант 1;

2. Параклис „Свети Иван Рилски” земл. Бяла вода – 2 бр., чертеж № 13, вариант 1;

3. Местност „Баш бунар” землище Близнак – 1 бр., чертеж № 10, вариант 1;

4. Село Звездец – 1 бр., чертеж № 11, вариант 1;

5. Параклис „Света Петка” землище Бръшлян – 2 бр., чертеж № 13, вариант 1;

6. Местност „Крейнеро” землище Кости – 1 бр., чертеж № 11, вариант 1;

7. Параклис „Св. Пантелеймон”, земл. Синеморец – 2 бр., чертеж № 13, вариант 1;

8. Местност „Бялата вода” землище Бяла вода – 2 бр., чертеж № 10, вариант 2;

9. Местност „Мечи дол” землище Стоилово – 2 бр., чертеж № 11, вариант 1;

10. Местност „Ковач - Бигора” землище Звездец – 1 бр., чертеж № 9, вариант 1;

11. Местност „Кобареловата воденица”,  зем. Бръшлян–2 бр., чертеж№11, вариант 1;

12. Параклис „Свети Костадин” землище Стоилово – 1 бр., чертеж № 11, вариант 1;

13. Село Варвара - 2 бр., чертеж № 11, вариант 1;

14. Параслис „Св. Костадин и Елена” земл. Ахтопол – 1 бр., чертеж № 11, вариант 1;

15. Опитен участък „пирен“ ДГС М.Търново - 1 бр., чертеж № 11, вариант 1;

16. Село Бродилово - 2 бр., чертеж № 11, вариант 1;

17. Параклис „Света Троица” землище Българи – 2 бр., чертеж № 11, вариант 1;

18. Село Визица - 2 бр., чертеж № 11, вариант 1;

19. Параклис „Света Богородица”, земл. Стоилово – 1 бр., чертеж № 11, вариант 1;

20. Параклис „Свети Илия” землище Стоилово – 2 бр., чертеж № 11, вариант 1;

21. Местност „Ковач – под моста” землище Звездец – 1 бр., чертеж № 11, вариант 1;

Пейки - 50 бр.

1. 
Местност „Бъчварка” землище Малко Търново – 2 бр., чертеж № 07, вариант 1;

2. Местност „Могилата” до чешмата  земл. Малко Търново – 2 бр., чертеж № 07, вариант 1;

3. Местност „Селски баир” – погледно място, землище Звездец – 3 бр., чертеж № 07, вариант 1;

4. Село Българи - 5 бр., чертеж № 07, вариант 1;

5. Пътя за местност „Мишкова нива” землище Малко Търново – 4 бр., чертеж № 07, вариант 1;

6. Местност „Голямо градище” землище Малко Търново – 3 бр., чертеж № 07, вариант 1;

7. Пещера - 3 бр., чертеж № 07, вариант 1;

8. Местност „Пропада” землище Малко Търново – 4 бр., чертеж № 07, вариант 1;

9. Параклис „Свети Иван Рилски” земл. Бяла вода – 2 бр., чертеж № 07, вариант 1;

10. Село Синеморец – над устието на р. Велека - 4 бр., чертеж № 07, вариант 1;

11. Параклис „Свети Илия” землище Визица – 4 бр., чертеж № 07, вариант 1;

12. Местност „Бакъра” землище Евренозово - 3 бр., чертеж № 07, вариант 1;

13. Параклис „Свети Илия” землище Граматиково – 4 бр., чертеж № 07, вариант 1;

14. Местност „Дренчето” землище Бродилово – 3 бр., чертеж № 07, вариант 1;

15. Параклис „Индипасха” землище Сливарово – 2 бр., чертеж № 07, вариант 1;

16. Местност „Голямата аязма” землище Кости – 2 бр., чертеж № 07, вариант 1;

При изпълнението на предмета на поръчката, Изпълнителят с особено внимание трябва да изпълнява всички относими изисквания от действащата нормативна уредба, свързани с изпълнението на предмета на поръчката, в т.ч. и Договор за безвъзмездна финансова помощ  №  DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС).
Обхватът и съдържанието на извършените работи, да е в съответствие с нормативните документи, като върху всеки един от елементите на парковата инфраструктура, по подходящ начин и след съгласуване с Възложителя, трябва да е изобразен логотипът на проекта. Същите трябва да обхващат пространствено плановите решения, строително-конструктивни решения, системи за безопасност и други решения, които се изискват от Стандарт за парковата инфраструктура в Природен парк „Странджа”.

1.2.3. Изисквания към изпълнението на видовете работи по Изработване и монтиране на паркова мебел, а именно 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки, на територията на ПП ”Странджа”, предмет на обществената поръчка.

1.2.3.1. Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

1.2.3.2. Гаранционните срокове са по предложение на Изпълнителя, но не по-малко от 2(две) години. 

1.2.3.3. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

1.2.3.4. След завършване на договорените работи, Изпълнителят уведомява Възложителя и последния насрочва процедура по приемане на извършените работи по Изработване и монтиране на паркова мебел, а именно 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки, на територията на ПП ”Странджа”, предмет на настоящата обществена поръчка, които ще се приемат  с Приемо-предавателен протокол.

1.2.3.4.1. Приемо-предавателния протокол за установяване на действително извършени работи се подписва от представители на страните по договора или от изрично определени правоспособни лица. Всеки приемо-предавателен протокол се придружава и от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя и един за Изпълнителя.  

1.2.3.4.2. При приемането на действително извършените работи, Възложителят може да поиска от Изпълнителя да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка,  като цяло или определени видове работи, като корегираните работи следва да се предадат на Възложителя в срок до 7 (седем) дни, за което следва да се съставя допълнителен Приемо-предавателен протокол с пореден номер на Приемо-предавателния протокол  и индекс към номера буква „а“.

Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, одобрява подписания протокол за Изработената и монтирана на паркова мебел, а именно 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки, на територията на ПП ”Странджа”, а при необходимост и допълнително съставения протокол с индекс буква „а“, за приемане на работата по поръчката, като това се счита за основание за плащане.
1.2.3.4.3. Всички останали документи, в т.ч. КСС с наверижване на стойностите и сметка – опис(приложение № 2 от Указания за попълване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОПОС), необходими за верифициране на разходите , съгласно указанията на ОПОС, се представят на Възложителя .

1.2.3.4.4. След окончателното приключване на работите по дейността, Изпълнителят изготвя доклад до Възложителя, който съдържа:

- Законосъобразно започване и изпълнение на ремонтните дейности съобразно техническото задание и договорените условия;

- Опис на актовете и протоколите(при необходимост);

- снимков матриал на обектите преди и след извършените работи

- Опис на вложените материали, необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали ;

- Липса на щети, нанесени на възложителя, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи; 
- Основание за издаването му, дата на съставяне, договор с Възложителя, номер и дата на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;

- Всички съставени по време на монтажните работи документи, актове, протоколи, дневници и др., с посочени номера и дати на съставяне;

- Издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Към  доклада се прилага, съставеният  от Възложителят и Изпълнителят, Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта за завършени натурални видове работи, с който удостоверяват, че извършените работи са изпълнени съобразно одобрените проекти и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколи и доказателства за вложените материали. С този акт се извършва и предаването на извършената работа от Изпълнителя на Възложителя.
1.2.3.5. Разплащането ще се извършва, както следва:

1.2.3.5.1. Авансово плащане в размер до 30% от общата договорна стойност на поръчката и съобразно ценовото предложение на Изпълнителя на поръчката, платимо след подписването му в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване на оригинална фактура за дължимата сума –  платими след подписване на договора и  издаване на фактура за авансово плащане.
1.2.3.5.2. Окончателно плащане, платимо в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за дължимата сума и след приемане изпълнението на всички работи по договора, удостоверено с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите и представен доклад от Изпълнителя.  

1.2.3.6. Задължения на Изпълнителя:

- да изпълни възложените му работи качествено в срок, при спазване на всички технически и нормативни изисквания; 

- да спазва правилата за противопожарна безопасност, съгласно противопожарните норми.

- да уведомява Възложителя за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за  контролирането им.

- да отговаря изцяло за всички работи на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица;

- да урежда трудово-правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници и специалисти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда;

- да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на монтажните работи. При завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

- да отстрани за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За целта Възложителя уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, а последният е длъжен да ги отстрани в 30(тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението;

- Отстраняването на недостатъците се установява с подписвано на протокол.

1.2.3.7. Други специфични изисквания

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:

1.2.3.7.1. Извършените работи, следва да отговарят на всички относими към съответния обект нормативни и поднормативни актове. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя в най-кратък срок.

1.2.3.7.2. Възложителят изисква от Изпълнителя, при доказана необходимост, да съобразява всички работи с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

1.2.3.8. Изпълнителят е длъжен след приключване на договора по настоящата обществена поръчка, да съхранява екземпляр от всички документи, съставени по време на изпълнение на цитирания договор, в период до 3 години след датата на приключване и отчитане на  Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, т.е. поне до 31 август 2020 г., съгласно чл. 90 от Регламент N 1083/2006.
1.2.3.9. Доклади

Изпълнителят е длъжен да състави доклад, който следва да се предаде на Възложителя в седмодневен срок от съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите.

1.3.  ИЗХОДНИ ДАННИ – ПРИЛОЖЕНИЯ

Стандарт за парковата инфраструктура в Природен парк „Странджа” и картен материал с указани местата за поставяне на парковата инфраструктура.

2. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – Обособена позиция №2, за ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми:
2.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните странджански фолклор, култура и историческо наследство. Нейната територия е над 1% от територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България - Силкосия.

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа - Виа Понтика. Общият брой на видовете хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в Европа. 
Защитените територии в парк „Странджа” са 14 на брой, като най-известните от тях са: Парория, Устие на река Велека, Докузак, Руденово, Силистар, Кривинизово, Моряне, Камъка и други. 

Дирекцията на Природен парк „Странджа” е създадена с цел да провежда държавната политика за управление на защитената територия, с цел дългосрочното опазване на уникалната й природа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на района. Дейностите, които извършва се отнасят до мероприятията по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие; образователни, популяризаторски, консултантски и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната култура на местното население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на научни и научно-приложни дейности; създаване и поддържане на база данни за Парка и прилежащите му територии.

Реализирането на работите по обособена позиция №2, а именно Ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми задължително следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на територията и всички приложими нормативни изисквания по българското законодателство.

Ремонта на определените 15 бр. чешми и туристическата инфраструктура цели да се възстанови и поднови съществуващото състояние на парковата инфраструктура.

2.2. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ 
2.2.1. Видовете работи по Обособена позиция 2: „Ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми“ са както следва: 
	
	
	
	
	
	

	№ по ред
	Наименование на материалите
	Ед.     мярка
	К-во
	Ед.

цена

(лв.)
	Общо

(лв.)

	
	1. Чешма за ремонт и възстановяване „Шофьорското врисле” 
	
	
	
	

	1.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	1.2
	 изграждане на подпорна стена
	Мл
	1,5
	
	

	1.3
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	6,0
	
	

	1.4
	възстановяване с рабица 
	м2
	6,0
	
	

	1.5
	метална мрежа с дюбели
	м2
	6,0
	
	

	1.6
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	6,0
	
	

	1.7
	нов чучур
	Бр
	1,0
	
	

	1.8
	Дървен парапет, в дясно по стълбата под формата на «Г» с Н=100см. 
	Мл
	3,0
	
	

	1.9
	дървен навес - фундаменти за колони, шишове за колони, дървен материла дъб - сушен рендосан, импрегнант, лак 
	бр.
	1,0


	
	

	
	2. Чешма за ремонт и възстановяване „Гларус” 


	
	
	
	

	2.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	2.2
	/по коритото/ обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	13,0
	
	

	2.3
	/по коритото/ възстановяване с рабица
	м2
	13,0
	
	

	2.4
	метална мрежа с дюбели
	м2
	13,0
	
	

	2.5
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	13,0
	
	

	2.6
	нов чучур
	Бр
	1,0
	
	

	2.7
	Пренареждане и допълване  на плочники около чешмата
	м2
	5,0
	
	

	2.8
	отводняване 
	Бр
	1,0
	
	

	
	3. Чешма за ремонт и възстановяване – местността „Бялата вода” 


	
	
	
	

	3.1
	Водочерпене
	Бр
	3,0
	
	

	3.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	Бр
	1
	
	

	3.3
	чистене на корито от кал
	Бр
	1
	
	

	3.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	8,0
	
	

	3.5
	възстановяване с рабица
	м2
	8,0
	
	

	3.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	8,0
	
	

	3.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	8,0
	
	

	3.8
	Пренареждане и допълване  на плочники около чешмата
	м2
	3,0
	
	

	3.9
	Ремонт на стъпала
	Бр
	12,0
	
	

	
	4. Чешма за ремонт и възстановяване 

 с. Бръшлян, до параклис „Св. Панталеймон”
	
	
	
	

	4.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	4.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	Бр
	3,0
	
	

	4.3
	чистене на корито от кал
	Бр
	3,0
	
	

	4.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	10,0
	
	

	4.5
	възстановяване с рабица
	м2
	10,0
	
	

	4.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	10,0
	
	

	4.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	10,0
	
	

	4.8
	Пренареждане и допълване на плочник и около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	4.9
	нов чучур
	Бр
	2,0
	
	

	4.10
	Ремонт на стъпала(от ляво) 
	Бр
	5,0
	
	

	
	5. Чешма за ремонт и възстановяване с. Звездец, ЮЗ от селото

	
	
	
	

	5.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	5.2
	м-ж на барбакан за отводняване на коритото
	Бр
	1,0
	
	

	5.3
	чистене на корито от кал
	Бр
	1,0
	
	

	5.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	8,5
	
	

	5.5
	възстановяване с рабица
	м2
	8,5
	
	

	5.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	8,5
	
	

	5.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	8,5
	
	

	5.8
	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	5.9
	нов чучур
	Бр
	2,0
	
	

	
	6. Чешма за ремонт и възстановяване с. Граматиково „Старата чешма”
	
	
	
	

	6.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	6.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	Бр
	1,0
	
	

	6.3
	чистене на корито от кал
	Бр
	1,0
	
	

	6.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	21,5
	
	

	6.5
	възстановяване с рабица
	м2
	21,5
	
	

	6.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	21,5
	
	

	6.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	21,5
	
	

	6.8
	Пренареждане и допълване  на плочники около чешмата
	м2
	3,0
	
	

	6.9
	нов чучур
	Бр
	2,0
	
	

	6.10
	Оформяне на старото корито и изграждане на ново с размерите на старото(100/40) с дебелина 10 см и Н=40 см;
	Бр
	1,0
	
	

	6.11
	Ремонт на стълби 8 бр. 150/20/20 см – подмазване
	Бр
	8,0
	
	

	6.12
	Ремонт на бетонов парапет(стълбищно рамо)  - подмазване
	м2
	2,6
	
	

	
	7. Чешма за ремонт и възстановяване „Воеводската чешма”, по пътя М.Търново ГКПП, преди ГКПП на около 2 км в ляво от пътя
	
	
	
	

	7.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	7.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	Бр
	1,0
	
	

	7.3
	чистене на корито от кал
	Бр
	1,0
	
	

	7.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	15,5
	
	

	7.5
	възстановяване с рабица
	м2
	15,5
	
	

	7.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	15,5
	
	

	7.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	15,5
	
	

	7.8
	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	7.9
	нов чучур
	Бр
	1,0
	
	

	
	8. Чешма за ремонт и възстановяване с.Бръшлян, м. Двата вриса
	
	
	
	

	8.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	8.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	Бр
	1,0
	
	

	8.3
	чистене на корито от кал
	Бр
	1,0
	
	

	8.4
	свод, върху основното тяло и покриване с керемиди(по възможност «турски»)  - около 0,3 куб.м(150/40 при Н = 40 см в средата);
	Бр
	1,0
	
	

	8.5
	Пренареждане и допълване  на плочник и около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	
	9. Чешма за ремонт и възстановяване „Бъчварка”, Малко Търново
	
	
	
	

	9.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	9.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	Бр
	1,0
	
	

	9.3
	чистене на корито от кал
	Бр
	1,0
	
	

	9.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	5,5
	
	

	9.5
	възстановяване с рабица
	м2
	5,5
	
	

	9.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	5,5
	
	

	9.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	5,5
	
	

	9.8
	Пренареждане  и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	
	10. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Близнак  - Трета трудова дружина
	
	
	
	

	10.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	10.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	Бр
	1,0
	
	

	10.3
	чистене на корито от кал
	Бр
	1,0
	
	

	10.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	3,0
	
	

	10.5
	възстановяване с рабица
	м2
	3,0
	
	

	10.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	3,0
	
	

	10.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	3,0
	
	

	10.8
	Пренареждане  и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	10.9
	Външно измазване на шахта зад чешмата
	м2
	2,5
	
	

	
	11. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Синеморец 
	
	
	
	

	11.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	11.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	Бр
	1,0
	
	

	11.3
	чистене на корито от кал
	Бр
	1,0
	
	

	11.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	3,0
	
	

	11.5
	възстановяване с рабица
	м2
	3,0
	
	

	11.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	3,0
	
	

	11.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	3,0
	
	

	11.8
	Пренареждане и допълване  на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	
	12. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Резово 
	
	
	
	

	12.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	12.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	Бр
	1,0
	
	

	12.3
	чистене на корито от кал
	Бр
	1,0
	
	

	12.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	3,0
	
	

	12.5
	възстановяване с рабица
	м2
	3,0
	
	

	12.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	3,0
	
	

	12.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	3,0
	
	

	12.8
	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	
	13. Чешма за ремонт и възстановяване, „Андреева чешма”с. Стоилово, м. Докузак 
	
	
	
	

	13.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	13.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	Бр
	1,0
	
	

	13.3
	чистене на корито от кал
	Бр
	1,0
	
	

	13.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	3,0
	
	

	13.5
	възстановяване с рабица
	м2
	3,0
	
	

	13.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	3,0
	
	

	13.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	3,0
	
	

	13.8
	Пренареждане и допълване  на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	
	14. Чешма за ремонт и възстановяване „Могилата” 
	
	
	
	

	14.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	14.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	бр
	1,0
	
	

	14.3
	чистене на корито от кал
	Бр
	1,0
	
	

	14.4
	обрушване на слабите и компрометирани места
	м2
	3,0
	
	

	14.5
	възстановяване с рабица
	м2
	3,0
	
	

	14.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	3,0
	
	

	14.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	3,0
	
	

	14.8
	Пренареждане  и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	
	15. Чешмата в м. Пейково
	
	
	
	

	15.1
	Водочерпене
	Бр
	1,0
	
	

	15.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	Бр
	1,0
	
	

	15.3
	чистене на корито от кал
	Бр
	1,0
	
	

	15.4
	обрушване на слабите и компрометирани места
	м2
	3,0
	
	

	15.5
	възстановяване с рабица
	м2
	3,0
	
	

	15.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	3,0
	
	

	15.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	3,0
	
	

	15.8
	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	


Забележка: 

1. Всички натурални показатели са ориентировъчни.

2. Прогнозната стойност за реализирането на Ремонта и възстановяването на 15 бр. чешми е 29 900 лв. без ДДС.
При изпълнението на предмета на поръчката по всяка една от обособените позиции Изпълнителят с особено внимание трябва да изпълнява всички относими изисквания от действащата нормативна уредба, свързани с изпълнението на предмета на поръчката, в т.ч. и Договор за безвъзмездна финансова помощ  №  DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС).

Анализите и изчисленията на отделните видове работи следва да са изготвени при действителна преценка на разходите за транспорт и доставяне на необходимите материали и механизация до обекта, предмет на съответния ремонт. За целта и за реално определяне стойността на видовете ремонтни работи, предвид разсъсредоточаването и голямата разхвърленост на обектите предмет на ремонт по конкретната дейност, следва да се спази изискването и придържането към бюджета на дейността.

2.2.2. Обхватът и съдържанието на извършваните ремонтни работи, да е в съответствие с нормативните документи, като върху всеки информационен носител, трябва да е изобразен логотипа на проекта.

2.2.3. Изисквания към изпълнението на видовете работи по предмета на обществената поръчка по обособената позиция.
2.2.3.1. Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

2.2.3.2. Гаранционните срокове са по предложение на Изпълнителя, но не по-малко от 2(две) години. 

2.2.3.3. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

2.2.3.4. Извършените ремонтни работи ще се приемат от представител на Възложителя, който ще подписва всички актове и протоколи.

2.2.3.5. След завършване на договорените работи, Изпълнителят уведомява Възложителя и последния насрочва процедура по приемане на извършените ремонтни работи по обособената позиция която ще се приема  с Приемо-предавателен протокол.

2.2.3.5.1. Приемо-предавателния протокол за установяване на действително извършени работи се подписва от представители на страните по договора или от изрично определени правоспособни лица. Всеки приемо-предавателен протокол се придружава от снимки, за състоянието на ремонтирания обект преди ремонта и такива след извършения ремонт, както и от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя и един за Изпълнителя.  

2.2.3.5.2. При приемането на действително извършените работи, Възложителят може да поиска от Изпълнителя да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка,  като цяло или определени видове работи, като корегираните работи следва да се предадат на Възложителя в срок до 7 (седем) дни, за което следва да се съставя допълнителен Приемо-предавателен протокол с пореден номер на Приемо-предавателния протокол  и индекс към номера буква „а“.

Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, одобрява подписания протокол за ремонта, а при необходимост и допълнително съставения протокол с индекс буква „а“, за приемане на работата по поръчката, като това се счита за основание за плащане.
2.2.3.5.3. Всички останали документи, в т.ч. КСС с наверижване на стойностите и сметка – опис(приложение № 2 от Указания за попълване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОПОС), необходими за верифициране на разходите , съгласно указанията наОПОС, се представят на Възложителя .

2.2.3.5.4. След окончателното приключване на работите по дейността, Изпълнителят изготвя  доклад до Възложителя, който съдържа:

- Законосъобразно започване и изпълнение на ремонтните дейности съобразно техническото задание и договорените условия;

- Опис на актовете и протоколите(при необходимост) по време на ремонтните работи;

- снимков матриал на обектите преди и след извършените работи

- Опис на вложените материали, необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали ;

- Липса на щети, нанесени на възложителя, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи;

В  доклада се вписват:

- Основание за издаването му, дата на съставяне, договор с Възложителя, номер и дата на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;

- Всички съставени по време на ремонтните работи документи, актове, протоколи, дневници и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

- Издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Към  доклада се прилагат:

- след изпълнение на работите по предмета на обществената поръчка,  възложителят и изпълнителят, съставят Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта за завършени натурални видове работи, с който удостоверяват, че извършените работи са изпълнени съобразно условията на сключения договор. Към този акт се прилагат снимките преди и след ремонта и протоколи и доказателства за вложените материали. С този акт се извършва и предаването на извършената работа от Изпълнителя на Възложителя.

- други актове и протоколи, съставени по време на извършваните работи.

2.2.3.6. Разплащането се извършва, както следва:

2.2.3.6.1. Авансово плащане в размер до 30% от общата договорна стойност на поръчката и съобразно ценовото предложение на Изпълнителя на поръчката, платимо след подписването му в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване на оригинална фактура за дължимата сума –  платими след подписване на договора и  издаване на фактура за авансово плащане.

2.2.3.6.2. Окончателно плащане, платимо в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за дължимата сума и след приемане изпълнението на всички работи по договора, удостоверено с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите и представен доклад от Изпълнителя.  
2.2.3.7. Задължения на Изпълнителя:

- да изпълни възложените му работи качествено в срок, при спазване на всички технически и нормативни изисквания; 

- да спазва правилата за противопожарна безопасност, съгласно противопожарните строително-технически норми.

- да уведомява Възложителя за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за  контролирането им.

- да отговаря изцяло за всички работи на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица;

- да урежда трудово–правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници и специалисти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда;

- да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на ремонтните работи. При завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

- да отстрани за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За целта Възложителя уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, а последният е длъжен да ги отстрани в 30(тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението;

- Отстраняването на недостатъците се установява с подписвано на протокол.

2.2.3.8. Други специфични изисквания

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:

2.2.3.8.1. Извършените работи, следва да отговарят на изискванията на ЗУТ и всички относими към съответния обект нормативни и поднормативни актове. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя в най-кратък срок.

2.2.3.8.2. Възложителят изисква от Изпълнителя, при доказана необходимост, да съобразява всички СМР с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

2.2.3.9. Изпълнителят е длъжен след приключване на договора по настоящата обществена поръчка, да съхранява екземпляр от всички документи, съставени по време на изпълнение на цитирания договор, в период до 3 години след датата на приключване и отчитане на  Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, т.е. поне до 31 август 2020 г., съгласно чл. 90 от Регламент N 1083/2006.
2.2.3.10. Доклад

Изпълнителят е длъжен да състави, който следва да се предаде на Възложителя в седмодневен срок от съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите.

2.3.  ИЗХОДНИ ДАННИ – ПРИЛОЖЕНИЯ

Количествена сметка за видовете ремонтни работи и оглед на обектите предмет на ремонтните и възстановителни дейности.

3. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - Обособена позиция №3, за ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура:
3.1. ВЪВЕДЕНИЕ

Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните странджански фолклор, култура и историческо наследство. Нейната територия е над 1% от територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България - Силкосия.

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа - Виа Понтика. Общият брой на видовете хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в Европа. 
Защитените територии в парк "Странджа" са 14 на брой, като най-известните от тях са: Парория, Устие на река Велека, Докузак, Руденово, Силистар, Кривинизово, Моряне, Камъка и други.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Дирекцията на Природен парк “Странджа” е създадена с цел да провежда държавната политика за управление на защитената територия, с цел дългосрочното опазване на уникалната й природа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на района. Дейностите, които извършва се отнасят до мероприятията по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие; образователни, популяризаторски, консултантски и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната култура на местното население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на научни и научно-приложни дейности; създаване и поддържане на база данни за Парка и прилежащите му територии.

Реализирането на работите по обособена позиция № 3, а именно Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура, задължително следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на територията и всички приложими нормативни изисквания по българското законодателство.

3.2. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ 
3.2.1. Видовете работи по Обособена позиция 3: „Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура“са:
• ремонт на 8 броя масивни заслони от камък и дърво, както следва:

	1. Обект: Заслон „Чешмянски поляни“

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на дървена покривна конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	45,00
	
	

	2,2
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	2,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	45,00
	
	

	2,4
	Доставка и полагане на летви
	м2
	45,00
	
	

	2,5
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	45,00
	
	

	2,6
	Полагане на капаци по било
	М
	8,00
	
	

	2,5
	Отводняване пред площадката на заслона 
	М
	12,00
	
	

	3
	Ремонт на дървена ограда с вис. 1 м
	М
	35,00
	
	

	4
	Ремонт на външното огнище с размери 1,30 х 1,30 х 0,40
	бр.
	1,00
	
	

	5
	Подмазване на вътрешно огнище
	м2
	4,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	2. Обект: Заслон „Кобареловата воденица“

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли - чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	25,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	1,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	25,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на летви
	м2
	5,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	25,00
	
	

	1,6
	Полагане на капаци по било
	м
	5,00
	
	

	2
	 Ремонт  плота на масивна маса, съставен от 4 бр. масивни талпи с р-ри 330 х 20 х 3,5 см
	бр.
	1
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	3. Обект:Заслон „Двата вриса“ с. Бръшлян

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Демонтаж на летви и хидроизолация
	м2
	30,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	15,00
	
	

	1,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	30,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на летви
	м2
	30,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	30,00
	
	

	1,6
	Полагане на капаци по било
	м
	5,00
	
	

	2
	Ремонт на дървена ограда с вис. 1 м (широколистен материал)
	м
	5,00
	
	

	3
	Подмазване на вътрешно огнище
	м2
	3,00
	
	

	4
	Ремонт на пейка
	бр.
	2,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	4. Обект: Заслон „Св. Костадин“ с. Стоилово

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	25,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	5,00
	
	

	1,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	25,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на летви
	м2
	10,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	25,00
	
	

	1,6
	Полагане на капаци по било
	м
	8,00
	
	

	2
	Каменна зидария 
	м2
	3,00
	
	

	3
	Дървени сваляеми капаци 1.20/0.60 м
	бр.
	2,00
	
	

	4
	Дървен прозорец 0.5/0.5 м
	бр.
	1,00
	
	

	5
	Дървен прозорец 0.85/0.85 м
	бр.
	1,00
	
	

	 
	Сваляне на стара кирпичена мазилка
	м2
	15,00
	
	

	6
	Измазване с кал (със слама)
	м2
	15,00
	
	

	7
	Ремонт на дървена ограда с вис. 1.10 м
	м
	15,00
	
	

	8
	Ново външно огнище по стандарт на паркова инфраструктура
	бр.
	1,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	5. Обект: Заслон „Пряслопът“ по пътя към ГКПП, над вилна зона

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Изработване на „летяща“ врата от дърво с размери 0,85/0,90 м, с двойно отварящи се панти 
	бр.
	2,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	6. Обект: Заслон в с. Сливарово – „Ракиджийницата“

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	 Поставяне на ламперия по стени от юг, като парапет с h = 0,90 м и дължина 3,00 м
	м2
	3,00
	
	

	 
	Поставяне на ламперия по стени от запад, по съществуващата дървена конструкция с h  = 2,00 м и дължина 9,00 м (широколистен материал)
	м2
	18,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	7. Обект: Заслон „Кренеро“ с. Кости
	
	
	
	

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	12,00
	
	

	 
	Удължаване на покривна конструкция с по 1 м
	м2
	9,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	6,00
	
	


	1,3
	Нова дъсчена обшивка
	м2
	9,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	21,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	21,00
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	21,00
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	6,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	8. Обект: Заслон „Харманята“ с. Бродилово

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на огнище 1,00/1,00 м при h = 0,70 м
	бр.
	1,00
	
	

	2
	 Ремонт на маса с пейка при дължина 2,50 м(основно замонолитване на опорните части на пейките и масата и подмяна на седалищни дъски)
	бр.
	2,00
	
	

	3
	Ремонт на дървена ограда 
	м2
	2,00
	
	

	4
	Направа на бетонова настилка с деб. 10 см
	м2
	2,00
	
	

	5
	Ремонт на подова настилка при входа
	м2
	2,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на 10 броя дървени малки заслони, както следва:

	1. Обект: Лек заслон „Двата вриса“ 

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Разкриване
	м2
	30,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Нова дъсчена обшивка
	м2
	30,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	30,00
	
	

	1,5
	Приковаване на дифузното фолио с летви
	м2
	30,00
	
	

	2
	Ремонт на дървена ограда с вис. 1.00 м
	м
	12,00
	
	

	3
	Ремонта на маси
	 
	 
	
	

	 
	а) шир. 0.70 м дълж. 2.60 м
	бр.
	1,00
	
	

	 
	б) шир. 0.70 м дълж. 1.40 м
	бр.
	1,00
	
	

	 
	в) шир. 0.70 м дълж. 1.60 м
	бр.
	1,00
	
	

	 
	г) шир. 0.70 м дълж. 1.70 м
	бр.
	1,00
	
	

	4
	Ремонта на пейки
	 
	 
	
	

	 
	а) дълж. 2.60 м
	бр.
	2,00
	
	

	 
	б)дълж. 1.40 м
	бр.
	2,00
	
	

	 
	в) дълж. 1.60 м
	бр.
	2,00
	
	

	 
	г) дълж. 1.70 м
	бр.
	2,00
	
	

	5
	 Изработване на предпазен капак за водно корито с размери 2,00/3,00 м от дървена конструкция, може и от две части;
	бр.
	1,00
	
	

	6
	 Изработване на предпазна ограда около водното корито с капака около 0,30 м
	бр.
	1,00
	
	

	7
	Ремонт на дървена люлка, подмяна на дъска за сядане 0,80/0,20/0,03-0,04 м
	бр.
	1,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	2. Обект: Лек заслон „Двата вриса“ – „беседка на дърво“

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	 Ремонт на пода на беседката, с размери 3,00/2,20 м, около 6,6 кв.м 4 cm (широколистен материал)
	м2
	6,60
	
	

	2
	Ремонта на маса
	 
	 
	
	

	 
	а) шир. 0.80 м дълж. 1.20 м
	бр.
	1,00
	
	

	3
	Ремонта на пейки
	 
	 
	
	

	 
	а) дълж. 1.00 м
	бр.
	2,00
	
	

	 
	б)дълж. 1.40 м
	бр.
	1,00
	
	

	4
	 Ремонт на покрив тип „калин врис“ с размери около 3,00/2,00 м покрит с ундолин
	бр.
	1,00
	
	

	5
	Ремонт на дървена стълба с дължина 3,00 м
	бр.
	1,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	3. Обект: Заслон до Параклис „Св.Елена“, тип „Калин врис“ до с. Стоилово

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	20,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	20,00
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	М
	6,70
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	4. Обект: Лек заслон на чешма „Шофьорското врисле“, по пътя М.Търново-Граматиково 

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Направа на бетонови фундаменти за колони навес
	бр.
	6,00
	
	

	2
	Дървени колони с вис. 2.50 м- материал - дъб, сушен , рендосан; импрегнирани и лакирани (широколистен материал)
	бр.
	6,00
	
	

	3
	Покривна конструкция 2,00/4,50 м, двускатен покрив, при h на билото 0,60 м; (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	4
	Направа на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	5
	Покриване с ондулин
	м2
	10,00
	
	

	6
	Полагане на билен елемент ондулин
	м
	4,50
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	5. Обект: Лек заслон „Кален врис“, с. Граматиково 

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	6,40
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	3,20
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	6,40
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	6,40
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	6,40
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	2,90
	
	

	2
	Ремонта на маса
	 
	 
	
	

	 
	а) дълж. 2.90 м
	бр.
	1,00
	
	

	3
	Ремонта на пейки
	 
	 
	
	

	 
	а) дълж. 2.90 м
	бр.
	2,00
	
	

	4
	Ремонт и подновяване на дървена ажурна ограда с височина 0,50 м
	м
	4,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	6. Обект: Лек заслон „Св. Яни“(Димов врис),  местн. Ямата, южно от с. Граматиково

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	11,30
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	9,04
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	11,30
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	11,30
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	11,30
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	3,30
	
	

	2
	Ремонта на маса
	 
	 
	
	

	 
	а) дълж. 3.00 м
	бр.
	1,00
	
	

	3
	Ремонта на пейки
	 
	 
	
	

	 
	а) дълж. 3.00 м
	бр.
	2,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	7. Обект: Лек заслон на местн. Пефтич, с. Бродилово

	№ по

ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	20,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	20,00
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	6,70
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	8. Обект: Лек заслон на Устието на р. Велека, северно от местн. Ахтото

	№ по

ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	20,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	20,00
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	6,70
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	9. Обект: Лек заслон „Лодкостоянки“ на Устието на р. Велека

	№ по

ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	20,00
	
	


	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	20,00
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	6,70
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	10. Обект: Лек заслон „Калин врис“, местн. Язмицата, с. Граматиково

	№ по

ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	20,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	20,00
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	6,70
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на 4 броя огнища; 

	1. Обект: Огнище на масивен заслон „Кобареловата воденица“

	

	№ по

ред
	Описание


	Mярка

 
	Kоли-

чество
	Eд.цена


	Сума

 

	1
	Възстановяване на външно огнище
	бр.
	1,00
	
	

	2
	Направа на облицовка от неформен гнайс
	м2
	5,00
	
	

	3
	Оформяне на билото около коминното тяло и стената до заслона с керемиди шир. 0.50 м
	М
	3,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	2. Обект: Външно огнище на Заслон „Чешмянски поляни“

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума



	1
	 Ремонт на външното огнище с външни размери 1,30/1,30 м при широчина на зида 0,40 м и височина 0,50 м, изпълнено от зидан камък;
	бр.
	1,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	3. Обект: Външно огнище на Заслон „Кренеро“ с. Кости

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт и доизграждане на външното единично огнище с коминно тяло (ново, защото старото е изцяло разрушено) от типово огнище…. от Стандарт на паркова инфраструктура, което да се съчетае и свърже със съществуващата скала.
	бр.
	1,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	4. Обект: Единично външно огнище  „Дядовото Георгево врисле“, гр. М. Търново

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	 Ремонт на единично външно огнище по Стандарт за паркова инфраструктура.
	бр.
	1,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на 24 броя пейки; 

	Обект: Ремонт на 24 бр. пейки, по списък на Възложителя

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Изправяне, укрепване, ремонт
	бр.
	24
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на 25 броя дървени маси с пейки; 
	Обект: Ремонт на 25 бр. дървени маси с пейки, по списък на Възложителя

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Изправяне, укрепване, ремонт
	бр.
	25
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на  3 броя дървени кули;

	1. Обект: Дървена кула „КУКУЛЯТ“, местн. Качул 

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт и укрепване на ограждащ парапет (широколистен материал)
	М
	15,00
	
	

	2
	Увеличаване на височина на ограждащ парапет от h=0.80 m до h=1.10 - 1.20 m (широколистен материал)
	М
	15,00
	
	

	3
	Общо укрепване на дървената конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	4
	Частична подмяна на подови дъски 2,5 cm (широколистен материал)
	м2
	5,00
	
	

	5
	 Ремонт на едностранен  предпазен парапет, височина около 1,00 м от дървена конструкция, при ангажимент за оказване на съдействие от Възложителя за добиване на дървен материал „мъждравки“ за подмяна на части от парапета;
	М
	20,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	2. Обект: Дървена кула-1, местн. „Чукарят“, над с. Варвара

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Частична подмяна на подови дъски 2,5cm (широколистен материал)
	м2
	1,00
	
	

	2
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	2,1
	Демонтаж на ондулин
	м2
	6,00
	
	

	2,2
	Ремонт на дъсчена обшивка  2.5 см (широколистен материал)
	м2
	8,00
	
	

	2,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	8,00
	
	

	2,4
	Доставка и полагане на ондулин
	м2
	2,00
	
	

	2,5
	Доставка и полагане билен елемент ондулин
	М
	3,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	3. Обект: Дървена кула-2, местн. „Чукарят“, над с. Варвара

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Частична подмяна на подови дъски 2,5cm (широколистен материал)
	м2
	1,00
	
	

	2
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	2,1
	Демонтаж на ондулин
	м2
	6,00
	
	

	2,2
	Ремонт на дъсчена обшивка  2.5 см (широколистен материал)
	м2
	8,00
	
	

	2,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	8,00
	
	

	2,4
	Доставка и полагане на ондулин
	м2
	2,00
	
	


	2,5
	Доставка и полагане билен елемент ондулин
	М
	3,00
	
	

	3
	Ремонт на дървена носеща конструкция (подмяна на греди и колони около 3 м 10/10 см) (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	4
	Ремонт и укрепване на ограждащ парапет (широколистен материал)
	М
	3,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на 2 броя дървени платформи;

	1. Обект: „ОКОТО НА БУХАЛА“, над с.Звездец 

	
	
	
	
	
	

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Общо укрепване на дървената конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	2
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	2,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	7,00
	
	

	2,2
	Ремонт на дъсчена обшивка 2.5 см (широколистен материал)
	м2
	12,00
	
	

	2,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	12,00
	
	

	2,4
	Доставка и полагане на ондулин
	м2
	12,00
	
	

	2,5
	Доставка и полагане билен елемент ондулин
	М
	4,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	

	2. Обект: Дървена платформа, местн. „Богородишки дол“(м.Казанчето)

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума


	1
	Частична подмяна на подови дъски 4 cm (широколистен материал)
	м2
	3,00
	
	

	2
	Ремонт на дървена носеща конструкция (подмяна на греди и колони около 8 м 10/10 см) (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	3
	Ремонт на ограждащ папарет с вис. 120 см, (широколистен материал)
	М
	6,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на 10 броя информационни табели, разположени на територията на Парк „Странджа“

	1. Обект: Ремонт информационни табели 10 бр., по списък на Възложителя

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Изправяне, укрепване, покривна конструкция
	бр.
	10,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


Забележка: 

1.
Всички натурални показатели са ориентировъчни.

2.
Прогнозната стойност за реализирането на Ремонта и подновяването на съществуващата туристическа инфраструктура е 69 000 лв. без ДДС.
При изпълнението на предмета на поръчката по всяка една от обособените позиции Изпълнителят с особено внимание трябва да изпълнява всички относими изисквания от действащата нормативна уредба, свързани с изпълнението на предмета на поръчката, в т.ч. и Договор за безвъзмездна финансова помощ  №  DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС).

Анализите и изчисленията на отделните видове работи следва да са изготвени при действителна преценка на разходите за транспорт и доставяне на необходимите материали и механизация до обекта, предмет на съответния ремонт. За целта и за реално определяне стойността на видовете ремонтни работи, предвид разсъсредоточаването и голямата разхвърленост на обектите предмет на ремонт по конкретната дейност, следва да се спази изискването и придържането към бюджета на дейността.

3.2.2. Обхватът и съдържанието на извършваните ремонтни работи, да е в съответствие с нормативните документи, като върху всеки информационен носител, трябва да е изобразен логотипа на проекта.

3.2.3. Изисквания към изпълнението на видовете работи по предмета на обществената поръчка по Обособена позиция  „Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура“.
3.2.3.1. Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

3.2.3.2. Гаранционните срокове са по предложение на Изпълнителя, но не по-малко от 2(две) години. 

3.2.3.3. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

3.2.3.4. Извършените ремонтни работи ще се приемат от представител на Възложителя, който ще подписва всички актове и протоколи.

3.2.3.5. След завършване на договорените работи, Изпълнителят уведомява Възложителя и последния насрочва процедура по приемане на извършените ремонтни работи по обособената позиция,  която ще се приема  с Приемо-предавателен протокол.

3.2.3.5.1. Приемо-предавателния протокол за установяване на действително извършени работи се подписва от представители на страните по договора или от изрично определени правоспособни лица. Всеки приемо-предавателен протокол се придружава от снимки, за състоянието на ремонтирания обект преди ремонта и такива след извършения ремонт, както и от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя и един за Изпълнителя.  

3.2.3.5.2. При приемането на действително извършените работи, Възложителят може да поиска от Изпълнителя да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка,  като цяло или определени видове работи, като корегираните работи следва да се предадат на Възложителя в срок до 7 (седем) дни, за което следва да се съставя допълнителен Приемо-предавателен протокол с пореден номер на Приемо-предавателния протокол  и индекс към номера буква „а“.

Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, одобрява подписания протокол за ремонта, а при необходимост и допълнително съставения протокол с индекс буква „а“, за приемане на работата по поръчката, като това се счита за основание за плащане.
3.2.3.5.3. Всички останали документи, в т.ч. КСС с наверижване на стойностите и сметка – опис(приложение № 2 от Указания за попълване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОПОС), необходими за верифициране на разходите, съгласно указанията на ОПОС , се представят на Възложителя.
3.2.3.5.4. След окончателното приключване на работите по дейността, Изпълнителят изготвя доклад до Възложителя, който съдържа:

- Законосъобразно започване и изпълнение на ремонтните дейности съобразно техническото задание и договорените условия;

- Опис на актовете и протоколите(при необходимост) по време на ремонтните работи;

- снимков матриал на обектите преди и след извършените работи

- Опис на вложените материали, необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали ;

- Липса на щети, нанесени на възложителя, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи;

В  доклада се вписват:

- Основание за издаването му, дата на съставяне, договор с Възложителя, номер и дата на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;

- Всички съставени по време на ремонтните работи документи, актове, протоколи, дневници и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

- Издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Към  доклада се прилагат:

- след изпълнение на работите по предмета на обществената поръчка,  възложителят и изпълнителят, съставят Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта за завършени натурални видове работи, с който удостоверяват, че извършените работи са изпълнени съобразно условията на сключения договор. Към този акт се прилагат снимките преди и след ремонта и протоколи и доказателства за вложените материали. С този акт се извършва и предаването на извършената работа от Изпълнителя на Възложителя.

- други актове и протоколи, съставени по време на извършваните работи.

3.2.3.6. Разплащането ще се извършва , както следва:

3.2.3.6.1. Авансово плащане в размер до 30% от общата договорна стойност на поръчката и съобразно ценовото предложение на Изпълнителя на поръчката, платимо в срок от 30 (тридесет) дни считано  подписване на договора и  получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за авансово плащане.

3.2.3.6.2.Окончателно плащане, платимо в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за дължимата сума и след приемане изпълнението на всички работи по договора, удостоверено с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите и представен доклад от Изпълнителя.  

3.2.3.7. Задължения на Изпълнителя:

- да изпълни възложените му работи качествено в срок, при спазване на всички технически и нормативни изисквания; 

- да спазва правилата за противопожарна безопасност, съгласно противопожарните строително-технически норми.

- да уведомява Възложителя за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за  контролирането им.

- да отговаря изцяло за всички работи на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица;

- да урежда трудово–правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници и специалисти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда;

- да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на ремонтните работи. При завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

- да отстрани за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За целта Възложителя уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, а последният е длъжен да ги отстрани в 30(тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението;

- Отстраняването на недостатъците се установява с подписвано на протокол.

3.2.3.8. Други специфични изисквания

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:

3.2.3.8.1. Извършените работи, следва да отговарят на изискванията на ЗУТ и всички относими към съответния обект нормативни и поднормативни актове. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя в най-кратък срок.

3.2.3.8.2. Възложителят изисква от Изпълнителя, при доказана необходимост, да съобразява всички СМР с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

3.2.3.9. Изпълнителят е длъжен след приключване на договора по настоящата обществена поръчка, да съхранява екземпляр от всички документи, съставени по време на изпълнение на цитирания договор, в период до 3 години след датата на приключване и отчитане на  Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, т.е. поне до 31 август 2020 г., съгласно чл. 90 от Регламент N 1083/2006.
3.2.3.10. Доклад

Изпълнителят е длъжен да състави  доклад, който следва да се предаде на Възложителя в седмодневен срок от съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите. 

3.3.  ИЗХОДНИ ДАННИ – ПРИЛОЖЕНИЯ

Количествена сметка за видовете ремонтни работи и оглед на обектите предмет на ремонтните и възстановителни дейности.

Раздел ІІІ Критерий за оценка. Показатели за оценка и тяхната относителна тежест. Методика за определяне комплексната оценка на офертите
Критерий за избор – икономически най-изгодната оферта. 
Методиката за оценка на офертите е в съответствие с чл. 28а от ЗОП. 
Показателите за оценка и тяхната относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите са както следва по съответните обособени позиции:

Критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

За всяка обособена позиция:
1. Показател – „Техническо предложение” (ТП)

2. Показател „Предлагана цена” (ПЦ)
Комплексна оценка (КО) = ТП*70% + ПЦ*30%

· „ТП” е оценката по показател „Техническо предложение” с относителна тежест 70%
· „ПЦ”е оценката по показател „Предлагана цена” с относителна тежест 30%

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100  т.
Показател – „Техническо предложение” (ТП).

Максималният брой точки по този показател е 100, при относителна тежест на критерия 70%, т.е. в комплексната оценка се участва с максимален брой точки 70.

ТП = РПр + М
Оценяват се елементи на Техническото предложение, както следва:

	Техническо предложение (ТП)
	Максимално възможен брой точки

	Работна програма (РПр)
	70 точки

	Мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от възложителя рискове, които следва да се управляват от изпълнителя на договора (М)
	30 точки


Точките по показател ТП Техническо предложение за изпълнение на поръчката РПр +  М  ще  бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по експертна мотивирана оценка. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следния начин:

„Работна програма” (РПр)
· Максимален брой точки – 70  точки, като оценките се базират на долуописаното.
Участникът трябва да разработи цялостна концепция за изпълнение на поръчката, с която да покаже предимствата на техническото си предложение по отношение на предложените организация на работа, методи и организация на текущия контрол за доказване на качеството на материалите, ремонтните дейности и крайния продукт. Работната програма трябва да включва като минимум следното:
· Организация в етапа на подготовка на монтажни и ремонтни работи  и доставка на материали, с която се цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на монтажните и ремонтните дейности.

Участникът трябва да опише своето виждане за организация в етапа на подготовка като посочи дейностите, които ще извърши преди започване на ремонтните, възстановителните и монтажни работи, разпределението на задачите в екипа, начина на комуникация с Възложителя, организацията по съгласуване на ремонтните и строителните дейности. 
· Организация в етапа на монтажните, ремонтно-възстановителни дейности 
Участникът трябва да опише начина на организация и управление на процеса, предвиждането си за технически и човешки ресурси, разпределението на механизацията и персонала в етапите на изпълнение, технологичната последователност на основните дейности, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса.

· Методи и организация на текущия контрол
Участникът трябва да опише методите, които ще прилага за осъществяване на контрола при изпълнение на доставките на материали, включващ контрол при производителя, контрол при доставката франко-склад на изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, които участникът смята да приложи при изпълнение на поръчката с цел качественото и изпълнение, както и методите на контрол при монтажните, ремонтните и възстановителни дейности.

Фактори, влияещи на оценката:

· Описание на организацията в отделните етапи на изпълнение на поръчката, с посочване на конкретните задачи и отговорности, с посочване на начина на комуникация с останалите участници в ремонто-възстановителния процес и институциите, имащи отношение към изпълняваните дейности;

· Описание на методи и организация на текущия контрол за доказване качеството на доставените материали и на изпълнението на ремонто-възстановителния процес;

· Описание на методи и последователност на работите за завършване на всеки подетап, както и поръчката като цяло, необходими за успешно приключване на договора, методите на работа на Участника и местните условия и възможности;

· Описание на основните видове работи и тяхната технологична последователност на изпълнение;

· Съответствие на изготвените графици и диаграми на работната ръка и основната техника с останалите компоненти на техническото предложение;
Участникът получава 70 точки при условие, че предложената „Работна програма“ отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени са с предмета на поръчката и са налице всички от долните обстоятелства: 

· Подробно/Конкретно описание на организацията в етапите на: етапа на подготовка и доставка на материали, монтажните, ремонтните и възстаовителни работи и предаване на обектите; 

· Предвидените дейности в етапа на подготовка са подробно/конкретно изброени и създават предпоставка за навременно стартиране на конкретните работи, показани са отговорниците за конкретните дейности;

· Подробно/Конкретно са описани технологичната последователност на монтажите и/или ремонтно-възстановителни процеси и необходимите технически и човешки ресурси, както и тяхното разпределение във времето; 

· Ясно е описано взаимодействието с различните участници в процеса на изпълнение на поръчката; 

· Описани са методите на контрол на материалите, които ще се извършват;

Участникът получава 40 точки при условие, че предложената „Работна програма“ отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени са с предмета на поръчката, но съдържа пропуски и е налице едно или повече от долните обстоятелства: 

· Представено е описание, в което се съдържат несъществени непълноти/пропуски в организацията на етап на: подготовка, или доставка на материали, или монтажните и/или ремонтно-възстановителни работи, или предаване на обектите; 

· Част от необходимите дейности в етапите на изпълнение не са описани или не са показани някои от отговорниците за конкретните дейности; 

· В представената технологичната последователност се съдържат несъществени непълноти/пропуски в описанието на монтажните и/или ремонтно-възстановителните процеси; на всички необходими технически или човешки ресурси, или тяхното разпределение във времето;

· Допуснати са несъществени пропуски/непълноти при описанието на взаимодействието на участника с някои от останалите участниците в процеса на изпълнение на поръчката; 

· При описание на методите на контрол на материалите са допуснати несъществени непълноти/пропуски;
Участникът получава 10 т., в случай че в предложената „Работна програма” е налице някое от долните обстоятелства: 
· Липсва описание на организацията в етап на подготовка или доставка на материали, или монтажните, ремонтно-възстановиелните работи, или предаване на обектите; 

· Не са описани съществени необходими дейности в етапа на подготовка или не са показани отговорници за конкретните дейности;

·  При описание на технологичната последователност на монтажните и/или ремонтно-възстановителните процеси е допусната грешка в последователността на процесите; 

· Не са описани необходимите технически или човешки ресурси; 

· Липсва описание на взаимодействието с основни участници в процеса на изпълнение на поръчката;

· Не са описани методите на контрол на материалите или тяхното описание не е съобразено със спецификата на обектите;

Мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от възложителя рискове, които следва да се управляват от изпълнителя на договора (М)

Предложение за мерки за преодоляване/предотвратяване на посочените от възложителя рискове, които следва да се управляват от изпълнителя на договора – в тази част от офертата Участниците следва да определят начин/и за предотвратяване/преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране. Освен това Участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, както и да предложат стратегия (адекватни мерки за тяхното управление)  за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При разработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете е да се обхванат потенциалните рискове (конкретни), свързани с предмета на настоящата поръчка, които възложителят е преценил и посочил, че трябва да се управляват от изпълнителя на конкретния договор, а не рискове по принцип.  

· Мерки за опазване на околната среда

Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани с монтажните и ремонтно-възстановителните работи, и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия

· Участникът подробно да е разписал минималните рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора, а именно:

· Времеви рискове (закъснение в началото на започване на работите; изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обектите).

· Рискове от възникнали непредвидени загуби по време на изпълнението на дейностите

· Липса/недостатъчно съдействие, координация и/или информация от страна на други участници в процеса на изпълнение на поръчката (възложител, доставчици на основни материали за изпълнението, ресурс на други физически или юридически лица при изпълнението на поръчката и т.н.)

Метод на формиране на оценката:

оценка 30 точки – за предложения, които отговарят на тази част от обосновката, разписани по-горе. От предложението е видно, че участникът е определил начин/и за предотвратяване/преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране. Предложена е и стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете, като и предложение за това как участникът предлага да действа при всеки един възможен риск, чието настъпване зависи от участника с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. За всички изброени от възложителя рискове има предложени в техническото предложение мерки за управление, съответстващи на подхода на определяне на примерните мерки, изброени от възложителя за първия възможен риск. Не се установява описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори от подобен характер на предмета на поръчката, а са посочени единствено рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор. 

оценка 15 точки – за предложения, които отговарят на тази част от обосновката, разписани по-горе и за съответното техническо предложение е в сила и поне едно от следните обстоятелства:

· Предлаганите мерки за предотвратяване/преодоляване на рисковете са формално и недостатъчно конкретно описани. 

· Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника биха допринесли за предотвратяване/преодоляване и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването на рисковете, респ. последиците от настъпването им, .

· Участникът е разписал мерките, които ще предприеме за опазване на околната среда, но съдържат несъществени непълноти/пропуски в описанието;

· Участникът с непълноти е разписал минималните рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора.

оценка 5 точка – за предложения, които отговарят на тази част от обосновката, разписани по-горе и за съответното техническо предложение е в сила и поне едно от следните обстоятелства:

· Предложените мерки за предотвратяване/преодоляване и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но предлаганите мерки покриват единствено минималните възможни рискове.

· Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяване/преодоляване и/или минимизирането им.

· Разписани рискове, които обхващат само частично конкретните дейности при  изпълнението на предмета на обществената поръчка.

· Участникът не е разписал мерките, които ще предприеме за опазване на околната среда;

· Участникът не е разписал минималните рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора. 

Предложения относно рисковете, които не отговарят на техническата спецификация и описанието за съдържанието на тази част от офертата или ако липсва тази съставна част от обосновката, следва да бъдат предложени за отстраняване.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:
* „Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

** „Подробно/Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

*** Несъществени са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и правилната технологична последователност на действия и цялост на отделните документи. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

**** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване. 
Оценките по показател „Техническо предложение“  ТП, се определят чрез консенсус от членовете на комисията. По показателите се поставя оценка по посочените точки, за които качеството на офертата в най-голяма степен се доближава до описанието, дадено от възложителя. Оценката, която дава комисията следва да бъде обоснована, като за съответната стойност в протокола трябва да бъдат отразени изчерпателно мотивите за това, в това число и пропуски и/или непълноти.
Ако не може да се постигне консенсус за оценката по този показател, всеки от членовете на комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по показател „РПр“ и „М“. Оценките по показателите се поставят въз основа на експертната оценка на членовете на комисията, които писмено подробно мотивират поставените точки, с цел осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при оценката на офертите на участниците. При прилагането на методиката трябва да бъдат изложени индивидуални и конкретни мотиви за присъдените точки от страна на членовете на комисията, които да се базират на офертните технически предложения на участниците, да се направи анализ на същите и да се изложат предимствата, съответно недостатъците на съответната оферта, които да обосноват присъдения брой точки. Тези мотиви не следва да бъдат формални и да представят копиране на критериите за оценяване, заложени в методиката, а да са конкретни и да представляват анализ на техническите предложения на участниците, за да може в максимална степен да се гарантира спазването на основните принципи на ЗОП, регламентирани в чл. 2 от ЗОП – публичност, прозрачност и равенство.

Когато членовете на комисията не могат да вземат оценка чрез консенсус и пристъпят към изготвянето на индивидуални таблици, то в тези случаи всяка оферта получава оценка по показател ите РПр и М, представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки на членовете на комисията по този показател.

Показател „Предлагана цена” (ПЦ)

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 100.

Максималният брой точки по този показател е 100, при относителна тежест на критерия 30%, т.е. в комплексната оценка се участва с максимален брой точки 30.
Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:


          Рmin

ОЦ=  --------   х 100, където


            Рn

„100”  са максималните точки по показателя;

Р n– цената, предложена от съответния участник (без ДДС);

Рmin - предложената минимална цена(без ДДС) от всички участници в процедурата.
Участник, предложил цена по-висока от прогнозната, ще бъде отстранен от процедурата.

ФОРМИРАНЕ НА КОМПЛЕСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Крайното класиране на участниците в настоящата обществена поръчка се извършва по следната формула:

КО = (ТП х 70%) + (ПЦ х 30%), като на първо място ще бъде класиран участникът получил най-висок коефициент КО. 

Максималният брой точки в комплексната оценка, който може да получи всеки участник е 100.
	Показател – КО

(наименование)
	Максимално възможен брой точки

в комплексната оценка

	1. Техническото предложение – ТП
	70 т.

	2. Предложена цена – ФП
	30 т.


Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.
Оценките по всеки един показател се определят от членовете на комисия. Всеки от членовете от състава на комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по съответния показател. Всяка оферта получава оценка по съответния показател, представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки по този показател.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им по гореописания ред, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. 
Раздел ІV  Гаранции

В процедурата се изискват гаранция за участие и гаранция за изпълнение.
Размерите на гаранциите са определени съобразно чл. 59, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

Размерът на гаранцията за участие за всяка една самостоятелно обособена позиция, е както следва:

а/ Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки – 330 (триста и тридесет) лева 
б/ Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми – 290 (двеста и деветдесет) лева;

в/ Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура – 690 (шестстотин и деветдесет) лева;

Гаранцията за изпълнение за всяка една самостоятелно обособена позиция е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. 

Лицата – участниците, съответно определеният изпълнител, сами избират формата на гаранциите.
Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

В случай, че избраната форма на гаранцията /за участие или за изпълнение/ е парична сума, последната следва да бъде преведена по следната банкова сметка на РДГ Бургас за Дирекция „Природен парк „Странджа”:

IBAN: BG 16 UNCR 7630 3300 0002 86

BIC: UNCR BG SF

Име на банката: Уникредит-Булбанк клон Бургас
В  платежния документ изрично се посочват номера и датата на решението за откриване на процедурата и предмета на поръчката, както и обособената позиция – за гаранцията за участие, съответно се посочват номера и датата на решението за определяне на изпълнител и предмета на поръчката, както и обособената позиция – за гаранцията за изпълнение.

В случай, че избраната форма на гаранцията /за участие или за изпълнение/ е банкова гаранция, същата се изготвя съгласно приложените в документацията за участие образци.

В случай че обслужващата банка на участника има собствени задължителни образци, по които се издават банкови гаранции, то възложителят ще приеме такава гаранция, ако съдържа условията, посочени в образците към документацията.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът/определеният за изпълнител трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който: не е представил документ за внесена гаранция за участие; е представил документ за внесена гаранция за участие, който не отговаря на изискванията на Възложителя, или e представил банкова гаранция, в която не е изрично посочено, че тя безусловна и неотменима и в полза на Възложителя, както и ако гаранцията не е със срок на валидност минимум 90 (деветдесет ) дни, считано от датата, определена като краен срок за получаване на оферти.

Банковите гаранции се представят в оригинал.

Определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка по обособената позиция.

Не се сключва договор за възлагане на обществената поръчка с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи определената гаранция за изпълнение на договора.
Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване, съответно усвояване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

По отношение на гаранциите се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел ІІІ „Гаранции“ от ЗОП, чл. 59 – чл. 63, включително от ЗОП.

Раздел V Изисквания към участниците 

1. Общи изисквания

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените в документацията на процедурата изисквания и условия, както и на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки.

От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП. 

Изискването по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП относно липса на задължения към община се отнася за общината, където е седалището и адреса на управление на участника, по регистрация.

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка и участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 


Изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП се прилагат съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите, като се съобразява чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗОП с една декларация – по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, по приложен в документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника, като се съобразяват изискванията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

При сключване на договор за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя, както и да представи декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по ал. 1 в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документите по чл. 48, ал. 3 от ЗОП:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или 

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.

Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката се спазват разпоредбите на глава трета, раздел VІІ „Договор за подизпълнение“, чл. 45а и чл. 45б от ЗОП.

В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица или свързани предприятия, по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

Съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и свързани с тях лица, нито пряко, нито косвено, включително чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В тази връзка участниците представят декларация по образец. 

2. Изисквания за финансово и икономическо състояние и технически възможности и квалификация 

Критерии за подбор на възложителя, включващи минимални изисквания за финансово и икономическо състояние на участника и за технически възможности и квалификация на участника, както и посочване на документите, с които те се доказват:


2.1. Изисиквания за финансово и икономическо състояние на участника и документите, с които те се доказват:
Участникът трябва разполага със средства за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други, за което всеки участник следва да докаже наличието на финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер на не по-малко от:

- 15 000 (петнадесет хиляди) лева за Обособена позиция 1: „Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки;

- 13 000 (тринайсет хиляди) лева за Обособена позиция 2: „Ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми“;

- 30 000 (тридесет хиляди) лева за Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура. 

За доказване на това обстоятелство, участникът представя удостоверение от банка за наличие на определения ресурс, за всяка обособена позиция, за която участва.
Участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс и с годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Забележка: В случай, че се участва за повече от една обособена позиция, разполагаемият финансов ресурс следва да е сбор от минимално изискуемите ресурси за обособените позиции, по които се участва и се подава оферта.
2.2. Изисквания за наличието на техническите възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката, отнасящи се за всяка една обособена позиция, както и документите, с които те се доказват:

2.2.1. Участникът трябва да разполага със собствен и/или нает правоспособен технически персонал, от които:

· Минимум 1 (един) експерт – технически ръководител, с висше и/или средно образование в областта на строителството или еквивалентно, притежаващ  минимум 5(пет) години професионален опит;

· Минимум 10 (десет) строителни работници.  

За доказване на тези обстоятелства участникът представя Декларация с посочване на персонала, който ще бъде ангажиран при изпълнението на поръчката - Образец №10 (в оригинал) с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, неговата образователна степен, професионална квалификация и професионален опит; Автобиография - Образец №11 (в оригинал) и Декларация за ангажираност с изпълнението на договора, подписана от всеки един експерт – съгласно образец - Образец № 12 – (в оригинал).

Забележка: 
В Декларацията относно персонала – образец №10 се посочва персонала /собствен или нает/, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция, по която се участва. Посочват се както съответния експерт-технически ръководител /какъвто се изисква от възложителя, както е посочено по-горе по т.2.2.1, съгласно минималните изисквания/, така също в тази декларация се посочват и строителните работници /минимум 10, съгласно изискванията на възложителя/, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката по обособената позиция, както и други експерти, друг персонал, ако участникът възнамерява да ангажира такъв над минималните изисквания, поставени от възложителя. 

Автобиография и Декларация за ангажираност, съответно образец №11 и образец №12 се отнасят и представят за ръководния персонал и експертите, които предлага и ще ползва участника. Образци с №№ 11 и 12 не се представят за строителните работници.

В случай, че участва за повече от една обособена позиция, участникът, следва да докаже, че разполага със съответния персонал /собствен и/или нает/, съгласно изискванията на възложителя, в т.ч. експерт – технически ръководител и по минимум 10 строителни работници, поотделно за всяка една обособена позиция за която участва, т.е. различни екипи за различните обособени позиции.
2.2.2. Участникът да има възможност да осигури техника и оборудване за изпълнение на обществената поръчка.

За доказване на това изискване участникът следва да представи декларация по чл. 51, ал. 1 т. 9 от ЗОП (свободен текст), за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката – на работите по съответната обособена позиция по която участва.

Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Документите по т.2 се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с обявените от Възложителя изисквания и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по т.2, които са на чужд език, се представят и в превод.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Раздел VІ Изисквания към офертите. Образец на офертата и указания за подготовката и подаването на офертите

1. Указания за подготовка на офертата, съдържание на офертата 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа стриктно към обявените от възложителя условия.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Не се допуска представянето на варианти в офертата.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

При изготвяне на офертата, участникът трябва съобразява изискванията и  условията, посочени в решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и закона.
Всеки участник може да участва по една от трите обособени позиции, по две или по три от тях.
Всеки участник има право да представи само една оферта по съответната обособена позиция, като офертата трябва да включва пълния обем на обществената поръчка по съответната обособена позиция.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът изписва наименование „Оферта” и посочва наименованието си /фирмата/, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета на процедурата, за кои самостоятелно обособени позиции  се отнася. 

В този плик следва да се съдържат три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
Отделен плик №1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, в т.ч.: 
- Представяне на участника, което включва данни за лицето, което прави предложението; посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, адрес, включително и електронен адрес, за кореспонденция при провеждане на процедурата – по приложения в документацията за участие образец -  „Представяне на участника“, в случай че се представя удостоверение за актуално състояние, същото следва да бъде издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на представянето му с офертата;  
- Оферта /по приложения в документацията образец/;

- Документи по чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП – при участници обединения – копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

- Документ по чл. 56, ал. 1, т. 3 – доказателства за предоставена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или документ, удостоверяващ внесена гаранция за участие под формата на парична сума  (при електронно банкиране е необходимо да има мокър печат на обслужващата банка) – отделно по всяка обособена позиция, за която се участва; 

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /по приложения в документацията за участие образец/ ; когато декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се подава от чуждестранен гражданин и е на език, различен от българския, тя се представя и в официален превод на български език; 
- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /по приложения в документацията за участие образец/; 
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по приложения в документацията образец/ - декларации се представят от всички представляващи участника лица, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП;
Декларациите по чл. 47, ал. 9 и по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП и по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.

Декларациите по по чл. 47, ал. 9 и по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се представят и от подизпълнителите на участника. 
- Декларация по чл. 56 , ал. 1, т. 11 от ЗОП – че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд   /по приложения в документацията за участие образец/, като следва да се съобрази следното: ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услуги. 
На основание чл. 28, ал. 5  от ЗОП участниците следва да имат предвид, че могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са е сила в Република България – Държавата, където следва да се предоставят услугите и които са приложими към тях от следните институции: Национална агенция по приходите, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Министерство на труда и социалната политика.
- Документ по чл. 56 , ал. 1, т. 12 от ЗОП – декларация за приемане условията на проекто-договора /по приложения в документацията образец/; 

- Документи по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – документите във връзка с подизпълнителите /ако има такива/, в т.ч. за посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители /по приложените в документацията за участие образци – декларация по чл. 56 , ал. 1, т. 8 от ЗОП /по приложения в документацята образец/ и Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /по приложения в документацията за участие образец/;
- Документи по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – доказателства за икономическото и финансово състояние – удостоверение от банка, годишен финансов отчет; 
- Документи по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП – доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП:
· Декларация с посочване на персонала, който ще бъде ангажиран при изпълнението на поръчката - Образец №10 (в оригинал) с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, неговата образователна степен, професионална квалификация и професионален опит – декларацията е относно целия персонал който ще бъде ангажиран при изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция – посочват се: ръководния персонал, експертите, строителните работници; 

· Автобиография по образец - Образец №11 (в оригинал) – отнася се за ръководния персонал и експертите, които ще бъда ангажирани с изпълнението на порчъката по съответната обособена позиция;

· Декларация за ангажираност с изпълнението на договора, подписана от всеки един експерт – съгласно образец - Образец № 12 (в оригинал) – отнася се за ръководния персонал и експертите, които ще бъда ангажирани с изпълнението на порчъката по съответната обособена позиция;
· Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП (свободен текст), за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката – на работите по съответната обособена позиция по която участва.


В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе могат да бъдат доказани от един или повече от участниците в обединението.
Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите за технически възможности и квалификация и опит се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите за технически възможности, квалификация и опит, които са на чужд език, се представят и в превод.
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Забележка: При подаване на оферта за повече от една позиция, участникът следва да отговаря на посочените изисквания за всяка една от обособените позиции, за които участва. 
- Пълномощно /ако има такова/ - оригинал или нотариално заверено копие – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 

Декларациите по точки чл. 47, ал. 9 от ЗОП, по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, по по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП  и по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици,  не могат да бъдат подписвани от пълномощник.
- Други документи и/или информация, посочени в решението за откриване на процедурата, в документацията за участие, в т.ч. обявлението, всички образци, приложени в документацията /надлежно попълнени и подписани/, информация относно наличието на регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност, ако има такава; 

- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
Отделен плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката и посочените в документацията изисквания, в т.ч. и техническото предложение, към което ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /посочване от участника коя част от офертата има конфиденциален характер и изисква от възложителя да не я разкрива/. Представя се техническо предложение по съответната обособена позиция, по която се участва, по съответния приложен в документацията образец.
Техническото предложение следва да бъде изготвено по съответния образец, приложен в документацията за участие – образец №13А, 13Б и/или 13В, за съответната обособена позиция, при спазване на изискванията на техническото задание по съответната обособена позиция, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, и да включва и срок за изпълнение.

Техническото предложение с представя в оригинал.
Отделен плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, съгласно приложения в документацията образец, според обособената позиция, по която се участва.
Ценовото предложение се представя в оригинал.

Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката, в т.ч. всички дължими данъци, такси и други плащания, съгласно действащото законодателство. Цената се посочва в български лева, без ДДС. Тя може да бъде цяло или дробно число. Ако е дробно число се посочва до втория знак след десетичната запетая /до стотни/. 
Извън съответния плик №3 с надпис не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници които по какъвто и да е начин са включили в другите части от офертата си елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) и с определянето й, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите: оферта, списък на документите в офертата, договорът за обединението, гаранциите, техническото и ценовото предложение се  представят общо за обединението, подписани от упълномощеното лице. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, доказателствата за технически възможности и/или квалификация, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, посочването на ЕИК и друга идентифицираща информация, се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. 

Ако има различия в документите и/или информацията или само в част от тях за различните обособени позиции, съответните документи и информация се представят за всяка обособена позиция поотделно, като изрично се посочва кой документ и информация за коя обособена позиция се отнасят.

Примерен списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата:

1/ Представяне на участника – образец №1;

2/ Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка –  образец №2:
3/ Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец №3;


4/ Копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият – при участници обединения;

5/ Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – образец №4; 
6/ Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец №5;

7/ Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП – образец №6;

8/ Документи по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по приложения в документацията за участие образец №7;

9/ Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП – образец №8;

10/ Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №9;

11/ Удостоверения за добро изпълнение;

12/ Декларация - Образец №10;
13/ Автобиография - Образец №11;
14/ Декларация за ангажираност с изпълнението на договора - Образец №12;
15/ Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП /свободен текст/, за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнението на работите по съответната обособена позиции, по която участва; 
16/ Пълномощни /ако има такива/;
17/ Друга информация, посочена в решението за откриване на процедурата, публичната покана, документацията за участие;

18/ Техническо предложение за обособена позиция №............... – Образец №13А и/или Образец №13Б и/или Образец №13В;

19/ Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП за конфиденциалност /по преценка на участника/ - Образец №14; 

20/  Ценово предложение за обособена позиция №.............. – Образец №15А и/или Образец №15Б и/или Образец №15В;

21/ Документ удостоверяващ предоставена гаранция за участие по обособена позиция №............;
22/ Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

Офертата трябва да бъде на български език.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,  документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. “а“ и  б. „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представят в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5, които са на чужд език, се представят и в превод.

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални преводи.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Всички образци, приложени документацията, се попълват, подписват и представят в оригинал.


Когато се представят копия на документи, същите следва да бъдат заверени от кандидата и да съдържат текста “Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат. В случаите, в които участникът е обединение/консорциум, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от партньорите в обединението/консорциума.

В случай на участие на подизпълнител, документите и данните по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП следва да бъдат представени и за всеки един от подизпълнителите.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците с изключение образците на банкови гаранции, които са примерни.  Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят може да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. 

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация и ЗОП. 

Участник, чиято оферта не отговаря на обявените условия и изисквания, се отстранява от процедурата. 
Срокът на валидност на офертите – Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Срокът на валидност на офертите е 90 /деветдесет/ календарни дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договор за обществената поръчка. 

2. Подаване и приемане на оферти 

Офертата следва да бъде представена на адреса на възложителя, а именно: Дирекция на „Природен парк „Странджа”, гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” №1 преди часа и датата, посочени в обявлението като краен срок /дата и час/за получаване на оферти.
Офертата може да бъде представена от участника или от упълномощен от него представител, може да бъде подадена  лично на място  или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се изписва наименованието „Оферта“. Върху плика участникът посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета на процедурата, за кои  самостоятелно обособени позиции се отнася. 

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя в указания в обявата срок – до изтичане крайния срок за получаване на оферти.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър на възложителя, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. 
В случай на участие на подизпълнител, документите и данните по чл. 56, ал. 1, т. 1, 5 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени и за всеки един от подизпълнителите. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал.1, т.1, б.”а’” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б.”в” и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Всички копия на документи, приложени в документацията, следва да са заверени от участника и да съдържат текста “Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат. В случаите, в които участникът е обединение/консорциум, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от партньорите в обединението/консорциума.
Приложените в документацията за участие образци и условията и изискванията, посочени в тях, са задължителни за участниците с изключение образците на банкови гаранции, които са примерни. Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят може да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. 

3. Комуникация

Комуникацията между Възложителя и участниците във връзка с настоящата процедура се осъществява в писмена форма.
Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:
- лично – срещу подпис;
- по пощата –  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;
- чрез куриерска служба;
- по факс;
- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; 
- чрез комбинация от тези средства.

Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

При предоставяне на техническите задания на участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка, Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

а) при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

б) когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

 Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в документацията на процедурата, се прилагат ЗОП. 
В случай че документацията за участие или част от нея се предава на участниците освен на български и в превод на друг чуждестранен език, при несъответствие в записите на различните езици, за валидни се считат записите на български език. 
Ако участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.
При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1) Решението за откриване на процедурата;

2) Обявление за обществена поръчка;

3) Техническо задание и описание на обществената поръчка;

4) Указания за подготовката на оферта;

5) Критерий за оценка на офертите; 

6) Проект на договор за изпълнение на поръчката;

7) Указания по провеждането и участието в процедура;

8) Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес www.strandja.bg – профил на купувача. Разяснения на Възложителя по документацията за участие ще се публикуват само на посочения интернет адрес. Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне  и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикува само на посочения интернет адрес.

Раздел VІІ Разглеждане и оценяване на офертите

1. Място, дата и час на отваряне на офертите. Работа на комисията по отваряне и разглеждане на офертите. 

1. Място, дата и час на отваряне на офертите. Работа на комисията по отваряне и разглеждане на офертите

Отварянето на офертите, разглеждането и оценяването на същите се извършва от нарочно назначена от възложителя комисия. 

Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Постъпилите оферти се отварят на обявените в обявлението дата, час и място. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик №3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници.


В присъствието на лицата, които могат да присъстват съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП при отварянето на офертите, комисията отваря плик №2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик №2 на останалите участници. 

След това комисията отваря плик №1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП – списъка на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

С това приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължава своята работа в закрито заседание.

Комисията разглежда документите и информацията в плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола си на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

След изтичането на срока за представяне на документи, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията за разглеждане и оценяване на офертите има правомощията по чл. 68, ал. 11 от ЗОП – Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове с №№ 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези случаи възложителят уведомява КЗК. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично, при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП – могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Участникът следва да представи писмената обосновка в указания му срок. Комисията може да приеме писмената обосновка на участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, съобразно чл. 70, ал. 2 от ЗОП /обективни обстоятелства, свързани с: 1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 2. предложеното техническо решение; 3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 5. получаване на държавна помощ/. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Когато участникът не представи в срок писмена обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, участникът се отстранява от процедурата.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

2. Отстраняване от участие в процедурата

От участие в процедурата се отстранява участник: 

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП; 

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП /изискванията относно плика с офертата и неговото съдържание, пликовете с №№ 1, 2, 3, тяхното надписване и съдържание/; 

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор;

6. при условята на чл. 70, ал. 3 и ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗОП.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.

3. Оценяване на офертите, определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

В процедурата за възлагане на обществената поръчка критерият за избор, за възлагане е „икономически най-изгодната оферта“. 

Показателите за оценка, както и тяхната относителна тежест, и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, са определени от възложителя и се съдържат в документацията за участие, в т.ч. в обявлението за обществената поръчка. 

На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от нарочно назначена от възложителя комисия. Комисията съставя протокол за работата си в съответствие с изискванията чл. 72 от ЗОП.

 Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация. 

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-висока комплексна оценка и съответно класиран на първо място.

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят публикува в профила на купувача решението, с което се обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка, съобразно разпоредбите на чл. 41 и чл. 41а от ЗОП.

Възложителят сключва писмен договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: 1. откаже да сключи договор; 2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП; 3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

На основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП в обявлението за обществената поръчка е предвидено изискване се създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

При сключване на договор класираният на първо място участник представя: документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или   обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, съответно декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от   Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собствени, както и предоставя определената гаранция за изпълнение. 

Съгласно чл. 42 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП; 

2.  не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.
Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП, страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на договора е допустимо само на основанията, при условията по реда, предвидени в закона /чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП/. 

 

 

 

 

Раздел VIІI Прекратяване на процедурата. Обжалване. Изчисляване на срокове

1.Основания за прекратяване на процедурата

Относно основанията за прекратяване на процедурата, реда и условията за това, приложим е чл. 39 от ЗОП. 

2. Обжалване

Всяко решение на възложителя за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване, пред Комисията за защита на конкуренцията, относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП.

Жалбата се подава в 10-дневен срок от:

- изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;

- получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

- съответно жалбата по чл. 120, ал. 4 от ЗОП /против действия или бездействия/, се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършването на съответното действие. 

Жалба може да се подава:

- от всяко заинтересовано лице в случаите по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП /когато се обжалва решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна/;
- от всеки заинтересован участник – в случаите по чл. 120, ал. 5, т. 4 и ал. 7 от ЗОП /когато се обжалва решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; когато се обжалва действие или бездействие/;

В срока по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.

В случаите по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

Относно основанията, реда и условията за обжалване, приложими са разпоредбите на Част четвърта „Обжалване и контрол“, Глава единадесета „Обжалване“, чл. 120 и следващите от ЗОП.

 

3. Изчисляване на срокове

Изчисляването на сроковете в настоящата процедура става както следва:

Срокът, който се брои на месеци, изтича на съответното число на последния месец, а ако последният месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.

Срокът, който се брои на седмици, изтича в съответния ден на последната седмица.

Срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден.

Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

 Когато срок в тази процедура е посочен в дни, се имат предвид календарни дни, дори и това да не е посочено изрично. За да се имат предвид работни дни, то това трябва да е посочено изрично. 

Ако трябва да се извърши действие или да се представи нещо на възложителя, срокът изтича в момента на приключване на работното време на възложителя, което е 17,00 часа, в последният ден на срока.
          

Раздел ІХ  Проект на договор

1. Проект на договор по обособена позиция №1

Проект!

Д  О  Г  О  В  О  Р

№ 

Относно: Обособена позиция 1 – Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки 

	Реф. номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
	BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”

	Номер на договор за БФП:
	DIR-5113326-С-004

	Наименование на проекта:
	„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”


	Бенефициент:
	ДПП Странджа


Днес,___.___. 2015 г., в град Малко Търново, между:

1. ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”, БУЛСТАТ 102664798, със седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков №1, представлявано от инж. Владимир Димитров – Директор и Десислава Бонева – старши счетоводител, наричана за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и
2. .......................................................................... наричан/а/о по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 
на основание чл. 74, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, въз основа на проведена при условията и по реда на Глава пета от ЗОП /чл. 64 и следващите от ЗОП/ открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „..............................“, открита с Решение ............................................ на Директора на Дирекция на Природен парк „Странджа“,, и Решение №.................................................................. на Директора на Дирекция на Природен парк „Странджа“, за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в процедурата, и след като се съобрази, че не са налице обстоятелства по чл. 42, ал. 1, чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, и са спазени изискванията по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, се сключи настоящия договор, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, съгласно разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него (Приложение №1 – Техническо задание от документацията за участие в процедурата; Приложение № 2 – Техническо предложение и Приложение №3 – Ценово предложение), представляващи неразделна част от същия, да изработи и монтира паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” (наричани общо по-долу за краткост „работите”). 

1.2.  Работите, предмет на настоящия договор, са описани по вид, количество, качество и единични цени в лева без ДДС в приложенията към договора, като следва да бъдат изпълнени съобразно всички изисквания, посочени в тях, както и тези на действащото приложимо българско законодателство.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ


2.1. Срокът за изпълнение на предмета на настоящия Договор е ......., считано от датата на подписването му. 

2.2. Място на изпълнение на предмета на настоящия Договор е територията на Природен парк „Странджа” съобразно Приложение №1.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата стойност на Договора е в размер на ………………… без вкл. ДДС или …………….лв.  с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение (Приложение № 3). Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение предмета на договора.

3.2. Плащането на сумата по чл.3, ал.1 се  извършва, както следва:

- Авансово плащане в размер на .... % от общата стойност по Договора или сума в размер на ......... лв. без ДДС, платимо след подписването му в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване на оригинална фактура за дължимата сума. 



- Окончателно плащане в размер на ... % от общата стойност по Договора или сума в размер на ......... лв. без ДДС, платимо в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за дължимата сума и след приемане изпълнението на всички работи по договора, удостоверено с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите и представен доклад от Изпълнителя. 


3.3. Фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава, следва да съдържат наименованието на оперативната програма, номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, номера и датата на настоящия Договор. 
3.4. Всички плащания се извършват чрез банкови преводи по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: ……………………………….

BIC: ………………………………….

БАНКА: .............................................. 
3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа преди отстраняване на всички недостатъци, установени с писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
IV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА

4.1. Извършените работи ще се приемат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който ще подписва всички актове и протоколи.

4.2. След окончателното приключване на работите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя  доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който следва да съдържа посочената в Приложение No1 информация. Изпълнителят и представител на Възложителя приемат извършените работи  с Приемо-предавателен протокол. С този акт се извършва и предаването на извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.3. Всеки приемо-предавателен протокол се придружава и от снимков материал. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.4. При приемането на действително извършените работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка,  като цяло или определени видове работи, като коригираните работи следва да се предадат на Възложителя в срок до 7 (седем) дни, за което се съставя допълнителен Приемо-предавателен протокол. 
4.5. Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, одобрява подписания протокол за приемане на работата, а при необходимост и допълнително съставения протокол, за приемане на работата по поръчката, като това се счита за основание за плащане.
4.6. Всички останали документи, в т.ч. КСС с наверижване на стойностите и сметка – опис (приложение № 2 от Указания за попълване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОПОС), необходими за верифициране на разходите, съгласно указанията на ОПОС, се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
                      V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.1.1. Да получи резултатите от изпълнението на Договора във вида и срока, уговорени в него и приложенията към него.

5.1.2. Да приеме извършената работа, в случай че същата съответства на изискванията, посочени в техническото задание на поръчката, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и настоящия договор.

5.1.3. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на Договора и да проверява изпълнението му, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.1.4. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на Договора в случай на неточно изпълнение, обосновани писмено и предадени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.5. Да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор. 

5.1.6. Да откаже приемане на работата и заплащане на възнаграждението, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор.
5.1.7. Да поиска замяна на член от екипа с друг при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по Договора.

 
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

5.2.1. Да приеме изпълнените в срок работи.

5.2.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в Договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него, при пълно и точно изпълнение на работите.

5.2.3. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа.

5.2.4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти. 

VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:


6.1.1. При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение при определените в договора условия;


6.1.2. Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор;

6.1.3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работите, извършени при условията и в сроковете по този договор.


6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

6.2.1. Да изпълни всички дейности съгласно Договора (в т.ч. и приложенията към същия) с дължимата професионална грижа, точно, качествено, добросъвестно и в срок, чрез надлежно квалифицирани специалисти, при спазване на всички технически и нормативни изисквания, както и на Договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС). Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС при спазване на действащите нормативни актове Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на съответния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратък срок.

6.2.2. Да урежда трудово-правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници и специалисти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда; Да спазва правилата за противопожарна безопасност и противопожарните норми, както и тези относно опазването на околната среда и безопасността на извършваните работи; да осигури спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа по време на извършване на работите, предмет на договора; сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР, както и да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за  контролирането им. При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съобразява извършването всички работи с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

6.2.3. Да отговаря изцяло за всички работи на обектите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка всички вреди, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица, като уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на инцидент, трудова злополука или рискова ситуация.

6.2.4. Да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на работите. При завършването им е длъжен да предаде обектите чисти и освободени от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

6.2.5. Да гарантира качеството на извършените работи в съответствие с договорените срокове. Гаранционните срокове започват да текат от дата на подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писменно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, а последният е длъжен да ги отстрани в 30 (тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението. Отстраняването на недостатъците се установява с подписване на протокол. Гаранционните срокове и условия важат и след изтичане срока на действие на настоящия договор.

6.2.6. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора, както и да следи и докладва на лицето за нередности по изпънението му при откриване на нередност или при подозрение за такава, на който и да било етап от изпълнението му.
6.2.7. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора.
6.2.8. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители (което изрично е декларирано в подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта в процедурата по възлагане на обществената поръчка), като за своя работа, както и да не възлага изпълнение на услуги по договора или части от него на трети лица, освен ако те изрично не са посочени от него в офертата му като подизпълнители.

6.2.9. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

 
- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.;

 
- за период от 3 години след частичното приключване на Проекта, съгласно чл. 88 от Регламент 1083 / 2006 г., освен ако в нормативен акт не са предвидени по-дълги срокове за съхранение на всички или отделни документи по изпълнението на договора. Сроковете се удължават в случай на съдебни процедури – до разрешаване на спора с влязъл в сила акт.


6.2.10. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на работата по Договора или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания и анализи.

 
6.2.11. Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни. 

 
6.2.12. Да предостави възможност на Управляващия орган и на Междинното звено на ОПОС, на националните одитиращи власти, на Европейската комисия, на Европейската служба за борба с измамите, на Европейската сметна палата, на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на Проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на Проекта.

6.2.13. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност за проекти, финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, достъпни на интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда” http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf ).

                                            VII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

7.1. В случаите на виновно ил забавено неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от общата цена на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от тази цена. 

7.2. В случаите на виновно забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от размера на забавеното плащане по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от дължимата сума.   

7.3. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на авансово получената сума, както и заплащане на неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 % /тридесет процента/ от стойността на договора.

7.4. Неустойките ще се прихващат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от дължимите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като с подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие за такова прихващане/ удържане.
7.5. В случай на виновно неизпълнение на поетите с този договор задължения, изплащането на неустойките и възстановяването на преведените суми не лишава изправната страна от възможността да търси на общо основание обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1.с изпълнение предмета на договора; 

8.1.2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета му;

8.1.3. при прекратяване без правоприемство на юридическо лице – страна по договора.

8.2. Настоящият договор може да бъде прекратен:
 


8.2.1.при неизпълнение на задълженията на страна по Договора – с едноседмично писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.2.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

8.2.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписани приемо-предавателни протоколи дейности по изпълнение на договора.

8.3. Всяка от страните може да развали договора в случаите, при условията и последиците на чл. 87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение.

8.4. По право – при условията на чл. 43, ал. 8 от Закона за обществените поръчки–при преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал.7, изречение второ от ЗОП /при наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и/или ал. 5 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 4 и 5 от ЗОП/, като изпълнителят, съответно правоприемникът, дължи на възложителя обезщетение по общия исков ред.
IХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

           9.1. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

           9.2. Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

           9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна, в какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

           9.4. При спиране на работата вследствие на непредвидени обстоятелства, се удължава и срокът за изпълнение по настоящия Договор. Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 9.5. Ако непредвидени обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
10.1. При подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си под формата на парична сума или банкова гаранция в размер 3 (три) на сто от общата стойност на Договора.

10.2. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава до 15 (петдесет) работни дни след приключване на Договора и пълното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него, без да се дължи лихви от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

10.3. При пълно неизпълнение или съответно – забавено (продължило повече от 20 /двадесет/ работни дни), частично или лошо изпълнение, което не е отстранено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в дадения му за това достатъчен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява и гаранцията за изпълнение на договора.

 
10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11. При участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката се спазват разпоредбите на глава трета, раздел VІІ „Договор за подизпълнение“, чл. 45а и чл. 45б от Закона за обществените поръчки, включително относно: сключването от изпълнителя на договор/и за подизпълнение и уведомяването на възложителя за сключените договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях, в 3-дневен срок от сключването им, като изпълнителят изпраща на възложителя оригинален екземпляр от същите, пълната отговорност на изпълнителя за изпълнението на договора за обществената поръчка, независимо от ангажирането на подизпълнител/и, прекратяването на договорите за подизпълнение, приемането на изпълнението по договора за обществената поръчка и извършването на плащанията по него.

Вид на участието на подизпълнителя – вид на работите, които ще извършва подизпълнителя: .........................................................................................................................

Делът на участие на подизпълнителя се равнява на ..........................% /процента/ от общата стойност на поръчката.

Отговорността за изпълнението на обществената поръчка се носи от изпълнителя и наемането на подизпълнители не го освобождава от тази отговорност.

12. При преобразуване на изпълнителя се прилагат разпоредбите на чл. 43, ал. 7 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

13.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие – от компетентния съд.
      
13.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
       
13.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощата или по факс, като за дата на получаването им ще се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.
     
13.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресната или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.
13.5. Текстовете на договора и приложените към него документи следва да се разглеждат като взаимно свързани и взаимно обясняващи се. 
13.6. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.
13.7. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение на основанията, изрично посочени в чл.43 от ЗОП.
При подписването на настоящия договор, в изпълнение изискванията на чл. 47, ал. 10 от ЗОП, от изпълнителя са представени следните документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4  от ЗОП и за посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно:
1. Свидетелство за съдимост...........................................................................................;
2. Удостоверение за липса на задължения ..................................................................;
...........................................................................................................................................

Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

Документ за предоставена гаранция за изпълнение ................................................


Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение № 1 – Техническо задание;

Приложение № 2 – Техническо предложение на изпълнителя;

Приложение № 3 – Ценово предложение.
Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра– два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
.................................................


.................................................

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН

ПАРК „СТРАНДЖА”

.................................................

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

2. Проект на договор по обособена позиция №2
Проект!

Д  О  Г  О  В  О  Р

№ 

Относно: Обособена позиция 2 – Ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми

	Реф. номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
	BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”

	Номер на договор за БФП:
	DIR-5113326-С-004

	Наименование на проекта:
	„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”


	Бенефициент:
	ДПП Странджа


Днес,___.___. 2015 г., в град Малко Търново, между:

1. ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”, БУЛСТАТ 102664798, със седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков №1, представлявано от инж. Владимир Димитров – Директор и Десислава Бонева – старши счетоводител, наричана за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и
2. .......................................................................... наричан/а/о по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 
на основание чл. 74, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, въз основа на проведена при условията и по реда на Глава пета от ЗОП /чл. 64 и следващите от ЗОП/ открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „..............................“, открита с Решение ............................................ на Директора на Дирекция на Природен парк „Странджа“,, и Решение №.................................................................. на Директора на Дирекция на Природен парк „Странджа“, за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в процедурата, и след като се съобрази, че не са налице обстоятелства по чл. 42, ал. 1, чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, и са спазени изискванията по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, се сключи настоящия договор, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, съгласно разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него (Приложение №1 – Техническо задание от документацията за участие в процедурата; Приложение № 2 – Техническо предложение и Приложение №3 – Ценово предложение), представляващи неразделна част от същия, да извърши  следното: Ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” (наричани общо по-долу за краткост „работите”). 

1.2.  Работите, предмет на настоящия договор, са описани по вид, количество, качество и единични цени в лева без ДДС в приложенията към договора, като следва да бъдат изпълнени съобразно всички изисквания, посочени в тях, както и тези на действащото приложимо българско законодателство.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ


2.1. Срокът за изпълнение на предмета на настоящия Договор е ....... считано от датата на подписването му.  
2.2. Място на изпълнение на предмета на настоящия Договор е територията на Природен парк “Странджа” съобразно Приложение №1.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата стойност на Договора е в размер на ………………… без вкл. ДДС или …………….лв.  с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение (Приложение № 3). Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение предмета на договора.

3.2. Плащането на сумата по чл.3, ал.1 се  извършва, както следва:

- Авансово плащане в размер на .... % от общата стойност по Договора или сума в размер на ......... лв. без ДДС, платимо след подписването му в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване на оригинална фактура за дължимата сума. 



- Окончателно плащане в размер на ... % от общата стойност по Договора или сума в размер на ......... лв. без ДДС, платимо в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за дължимата сума и след приемане изпълнението на всички работи по договора, удостоверено с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите и представен доклад от Изпълнителя. 


3.3. Фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава, следва да съдържат наименованието на оперативната програма, номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, номера и датата на настоящия Договор. 
3.4. Всички плащания се извършват чрез банкови преводи по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: ……………………………….

BIC: ………………………………….

БАНКА: .............................................. 
3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа преди отстраняване на всички недостатъци, установени с писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
IV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА

4.1. Извършените работи ще се приемат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който ще подписва всички актове и протоколи.

4.2. След окончателното приключване на работите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който следва да съдържа посочената в Приложение No1 информация. Изпълнителят и представител на Възложителя приемат извършените работи  с Приемо-предавателен протокол. С този акт се извършва и предаването на извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.3. Всеки приемо-предавателен протокол се придружава и от снимков материал на обекта преди и след извършените работи. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.4. При приемането на действително извършените работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка,  като цяло или определени видове работи, като коригираните работи следва да се предадат на Възложителя в срок до 7 (седем) дни, за което се съставя допълнителен Приемо-предавателен протокол. 
4.5. Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, одобрява подписания протокол за ремонта, а при необходимост и допълнително съставения протокол, за приемане на работата по поръчката, като това се счита за основание за плащане.
4.6. Всички останали документи, в т.ч. КСС с наверижване на стойностите и сметка – опис (приложение № 2 от Указания за попълване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОП ОС), необходими за верифициране на разходите, съгласно указанията на ОПОС, се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .
                      V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.1.1. Да получи резултатите от изпълнението на Договора във вида и срока, уговорени в него и приложенията към него.

5.1.2. Да приеме извършената работа, в случай че същата съответства на изискванията, посочени в техническото задание на поръчката, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и настоящия договор.

5.1.3. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на Договора и да проверява изпълнението му, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.1.4. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на Договора в случай на неточно изпълнение, обосновани писмено и предадени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.5. Да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор. 

5.1.6. Да откаже приемане на работата и заплащане на възнаграждението, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор.
5.1.7. Да поиска замяна на член от екипа с друг при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по Договора.

 
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

5.2.1. Да приеме изпълнените в срок работи.

5.2.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в Договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него, при пълно и точно изпълнение на работите.

5.2.3. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа.

5.2.4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти. 

VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:


6.1.1. При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение при определените в договора условия;


6.1.2. Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор;

6.1.3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работите, извършени при условията и в сроковете по този договор.


6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

6.2.1. Да изпълни всички дейности съгласно Договора (в т.ч. и приложенията към същия) с дължимата професионална грижа, точно, качествено, добросъвестно и в срок, чрез надлежно квалифицирани специалисти, при спазване на всички технически и нормативни изисквания, както и на Договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС). Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС при спазване на действащите нормативни актове Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на съответния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратък срок.

6.2.2. Да урежда трудово–правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници и специалисти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда; Да спазва правилата за противопожарна безопасност и противопожарните норми, както и тези относно опазването на околната среда и безопасността на извършваните работи; да осигури спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа по време на извършване на работите, предмет на договора; сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР, както и да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за  контролирането им. При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съобразява извършването всички работи с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

6.2.3. Да отговаря изцяло за всички работи на обектите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка всички вреди, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица, като уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на инцидент, трудова злополука или рискова ситуация. 

6.2.4. Да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на работите. При завършването им е длъжен да предаде обектите чисти и освободени от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

6.2.5. Да гарантира качеството на извършените работи в съответствие с договорените срокове. Гаранционните срокове започват да текат от дата на подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на обектите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писменно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, а последният е длъжен да ги отстрани в 30 (тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението. Отстраняването на недостатъците се установява с подписване на протокол. Гаранционните срокове и условия важат и след изтичане срока на действие на настоящия договор.
6.2.6. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора, както и да следи и докладва на лицето за нередности по изпънението му при откриване на нередност или при подозрение за такава, на който и да било етап от изпълнението му.
6.2.7. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора.
6.2.8. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители (което изрично е декларирано в подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта в процедурата по възлагане на обществената поръчка), като за своя работа, както и да не възлага изпълнение на услуги по договора или части от него на трети лица, освен ако те изрично не са посочени от него в офертата му като подизпълнители.

6.2.9. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

 
- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.;

 
- за период от 3 години след частичното приключване на Проекта, съгласно чл. 88 от Регламент 1083 / 2006 г., освен ако в нормативен акт не са предвидени по-дълги срокове за съхранение на всички или отделни документи по изпълнението на договора. Сроковете се удължават в случай на съдебни процедури – до разрешаване на спора с влязъл в сила акт.


6.2.10. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на работата по Договора или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания и анализи.

 
6.2.11. Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни. 

 
6.2.12. Да предостави възможност на Управляващия орган и на Междинното звено на ОПОС, на националните одитиращи власти, на Европейската комисия, на Европейската служба за борба с измамите, на Европейската сметна палата, на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на Проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на Проекта.

6.2.13. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност за проекти, финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, достъпни на интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда” http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf ).

                                            VII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

7.1. В случаите на виновно или забавено неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от общата цена на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от тази цена. 

7.2. В случаите на виновно забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от размера на забавеното плащане по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от дължимата сума.   

7.3. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на авансово получената сума, както и заплащане на неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 % /тридесет процента/ от стойността на договора.

7.4. Неустойките ще се прихващат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от дължимите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като с подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие за такова прихващане/ удържане.
7.5. В случай на виновно неизпълнение на поетите с този договор задължения, изплащането на неустойките и възстановяването на преведените суми не лишава изправната страна от възможността да търси на общо основание обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1.с изпълнение предмета на договора; 

8.1.2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета му;

8.1.3. при прекратяване без правоприемство на юридическо лице – страна по договора.

8.2. Настоящият договор може да бъде прекратен:
 


8.2.1.при неизпълнение на задълженията на страна по Договора – с едноседмично писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.2.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

8.2.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписани приемо-предавателни протоколи дейности по изпълнение на договора.

8.3. Всяка от страните може да развали договора в случаите, при условията и последиците на чл. 87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение.

8.4. По право – при условията на чл. 43, ал. 8 от Закона за обществените поръчки–при преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал.7, изречение второ от ЗОП /при наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и/или ал. 5 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 4 и 5 от ЗОП/, като изпълнителят, съответно правоприемникът, дължи на възложителя обезщетение по общия исков ред.
IХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

           9.1. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

           9.2. Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

           9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна, в какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

           9.4. При спиране на работата вследствие на непредвидени обстоятелства, се удължава и срокът за изпълнение по настоящия Договор. Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

             9.5. Ако непредвидени обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
10.1. При подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си под формата на парична сума или банкова гаранция в размер 3 (три) на сто от общата стойност на Договора.

10.2. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава до 15 (петдесет) работни дни след приключване на Договора и пълното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него, без да се дължи лихви от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

10.3. При пълно неизпълнение или съответно – забавено (продължило повече от 20 /двадесет/ работни дни), частично или лошо изпълнение, което не е отстранено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в дадения му за това достатъчен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява и гаранцията за изпълнение на договора.

 
10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11. При участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката се спазват разпоредбите на глава трета, раздел VІІ „Договор за подизпълнение“, чл. 45а и чл. 45б от Закона за обществените поръчки, включително относно: сключването от изпълнителя на договор/и за подизпълнение и уведомяването на възложителя за сключените договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях, в 3-дневен срок от сключването им, като изпълнителят изпраща на възложителя оригинален екземпляр от същите, пълната отговорност на изпълнителя за изпълнението на договора за обществената поръчка, независимо от ангажирането на подизпълнител/и, прекратяването на договорите за подизпълнение, приемането на изпълнението по договора за обществената поръчка и извършването на плащанията по него.

Вид на участието на подизпълнителя – вид на работите, които ще извършва подизпълнителя: .........................................................................................................................

Делът на участие на подизпълнителя се равнява на ..........................% /процента/ от общата стойност на поръчката.

Отговорността за изпълнението на обществената поръчка се носи от изпълнителя и наемането на подизпълнители не го освобождава от тази отговорност.

12. При преобразуване на изпълнителя се прилагат разпоредбите на чл. 43, ал. 7 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

13.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие – от компетентния съд.
      
13.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
       
13.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощата или по факс, като за дата на получаването им ще се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.
     
13.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресната или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.
13.5. Текстовете на договора и приложените към него документи следва да се разглеждат като взаимно свързани и взаимно обясняващи се. 
13.6. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.
13.7. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение на основанията, изрично посочени в чл.43 от ЗОП.
При подписването на настоящия договор, в изпълнение изискванията на чл. 47, ал. 10 от ЗОП, от изпълнителя са представени следните документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4  от ЗОП и за посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно:
3. Свидетелство за съдимост...........................................................................................;
4. Удостоверение за липса на задължения ..................................................................;
...........................................................................................................................................

Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

Документ за предоставена гаранция за изпълнение ................................................


Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение № 1 – Техническо задание;

Приложение № 2 – Техническо предложение на изпълнителя;

Приложение № 3 – Ценово предложение.
Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра– два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
.................................................


.................................................

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН

ПАРК „СТРАНДЖА”

.................................................

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

3. Проект на договор по обособена позиция №3
Проект!

Д  О  Г  О  В  О  Р

№ 

Относно: Обособена позиция 3 – Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура 

	Реф. номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
	BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”

	Номер на договор за БФП:
	DIR-5113326-С-004

	Наименование на проекта:
	„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”


	Бенефициент:
	ДПП Странджа


Днес,___.___. 2015 г., в град Малко Търново, между:

1. ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”, БУЛСТАТ 102664798, със седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков №1, представлявано от инж. Владимир Димитров – Директор и Десислава Бонева – старши счетоводител, наричана за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и
2. .......................................................................... наричан/а/о по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 
на основание чл. 74, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, въз основа на проведена при условията и по реда на Глава пета от ЗОП /чл. 64 и следващите от ЗОП/ открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „..............................“, открита с Решение ............................................ на Директора на Дирекция на Природен парк „Странджа“,, и Решение №.................................................................. на Директора на Дирекция на Природен парк „Странджа“, за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в процедурата, и след като се съобрази, че не са налице обстоятелства по чл. 42, ал. 1, чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, и са спазени изискванията по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, се сключи настоящия договор, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, съгласно разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него (Приложение №1 – Техническо задание от документацията за участие в процедурата; Приложение № 2 – Техническо предложение и Приложение №3 – Ценово предложение), представляващи неразделна част от същия, да извърши  следното: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура, във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” (наричани общо по-долу за краткост „работите”). 

1.2.  Работите, предмет на настоящия договор, са описани по вид, количество, качество и единични цени в лева без ДДС в приложенията към договора, като следва да бъдат изпълнени съобразно всички изисквания, посочени в тях, както и тези на действащото приложимо българско законодателство.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ


2.1. Срокът за изпълнение на предмета на настоящия Договор е ......., считано от датата на подписването му. 

2.2. Място на изпълнение на предмета на настоящия Договор е територията на Природен парк “Странджа” съобразно Приложение №1.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата стойност на Договора е в размер на ………………… без вкл. ДДС или …………….лв.  с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение (Приложение № 3). Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение предмета на договора.

3.2. Плащането на сумата по чл.3, ал.1 се  извършва, както следва:

- Авансово плащане в размер на .... % от общата стойност по Договора или сума в размер на ......... лв. без ДДС, платимо след подписването му в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване на оригинална фактура за дължимата сума. 



- Окончателно плащане в размер на ... % от общата стойност по Договора или сума в размер на ......... лв. без ДДС, платимо в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за дължимата сума и след приемане изпълнението на всички работи по договора, удостоверено с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите и представен доклад от Изпълнителя. 


3.3. Фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава, следва да съдържат наименованието на оперативната програма, номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, номера и датата на настоящия Договор. 
3.4. Всички плащания се извършват чрез банкови преводи по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: ……………………………….

BIC: ………………………………….

БАНКА: .............................................. 
3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа преди отстраняване на всички недостатъци, установени с писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
IV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА

4.1. Извършените работи ще се приемат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който ще подписва всички актове и протоколи.

4.2. След окончателното приключване на работите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя  доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който следва да съдържа посочената в Приложение No1 информация. Изпълнителят и представител на Възложителя приемат извършените работи  с Приемо-предавателен протокол. С този акт се извършва и предаването на извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.3. Всеки приемо-предавателен протокол се придружава и от снимков материал на обекта преди и след извършените работи. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.4. При приемането на действително извършените работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка,  като цяло или определени видове работи, като коригираните работи следва да се предадат на Възложителя в срок до 7 (седем) дни, за което се съставя допълнителен Приемо-предавателен протокол. 
4.5. Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, одобрява подписания протокол за ремонта, а при необходимост и допълнително съставения протокол, за приемане на работата по поръчката, като това се счита за основание за плащане.
4.6. Всички останали документи, в т.ч. КСС с наверижване на стойностите и сметка – опис (приложение № 2 от Указания за попълване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОПОС), необходими за верифициране на разходите, съгласно указанията на ОПОС, се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
                      V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.1.1. Да получи резултатите от изпълнението на Договора във вида и срока, уговорени в него и приложенията към него.

5.1.2. Да приеме извършената работа, в случай че същата съответства на изискванията, посочени в техническото задание на поръчката, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и настоящия договор.

5.1.3. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на Договора и да проверява изпълнението му, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.1.4. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на Договора в случай на неточно изпълнение, обосновани писмено и предадени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.5. Да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор. 

5.1.6. Да откаже приемане на работата и заплащане на възнаграждението, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор.
5.1.7. Да поиска замяна на член от екипа с друг при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по Договора.

 
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

5.2.1. Да приеме изпълнените в срок работи.

5.2.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в Договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него, при пълно и точно изпълнение на работите.

5.2.3. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа.

5.2.4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти. 

VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:


6.1.1. При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение при определените в договора условия;


6.1.2. Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор;

6.1.3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работите, извършени при условията и в сроковете по този договор.


6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

6.2.1. Да изпълни всички дейности съгласно Договора (в т.ч. и приложенията към същия) с дължимата професионална грижа, точно, качествено, добросъвестно и в срок, чрез надлежно квалифицирани специалисти, при спазване на всички технически и нормативни изисквания, както и на Договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС). Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС при спазване на действащите нормативни актове Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на съответния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратък срок.

6.2.2. Да урежда трудово-правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници и специалисти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда; Да спазва правилата за противопожарна безопасност и противопожарните норми, както и тези относно опазването на околната среда и безопасността на извършваните работи; да осигури спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа по време на извършване на работите, предмет на договора; сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР, както и да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за  контролирането им. При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съобразява извършването всички работи с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

6.2.3. Да отговаря изцяло за всички работи на обектите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка всички вреди, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица, като уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на инцидент, трудова злополука или рискова ситуация.

6.2.4. Да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на работите. При завършването им е длъжен да предаде обектите чисти и освободени от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

6.2.5. Да гарантира качеството на извършените работи в съответствие с договорените срокове. Гаранционните срокове започват да текат от дата на подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на обектите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писменно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, а последният е длъжен да ги отстрани в 30 (тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението. Отстраняването на недостатъците се установява с подписване на протокол. Гаранционните срокове и условия важат и след изтичане срока на действие на настоящия договор.
6.2.6. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора, както и да следи и докладва на лицето за нередности по изпънението му при откриване на нередност или при подозрение за такава, на който и да било етап от изпълнението му.
6.2.7. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора.
6.2.8. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители (което изрично е декларирано в подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта в процедурата по възлагане на обществената поръчка), като за своя работа, както и да не възлага изпълнение на услуги по договора или части от него на трети лица, освен ако те изрично не са посочени от него в офертата му като подизпълнители.

6.2.9. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

 
- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.;

 
- за период от 3 години след частичното приключване на Проекта, съгласно чл. 88 от Регламент 1083 / 2006 г., освен ако в нормативен акт не са предвидени по-дълги срокове за съхранение на всички или отделни документи по изпълнението на договора. Сроковете се удължават в случай на съдебни процедури – до разрешаване на спора с влязъл в сила акт.


6.2.10. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на работата по Договора или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания и анализи.

 
6.2.11. Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни. 

 
6.2.12. Да предостави възможност на Управляващия орган и на Междинното звено на ОПОС, на националните одитиращи власти, на Европейската комисия, на Европейската служба за борба с измамите, на Европейската сметна палата, на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на Проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на Проекта.

6.2.13. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност за проекти, финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, достъпни на интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда” http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf ).

                                            VII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

7.1. В случаите на виновно или забавено неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от общата цена на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от тази цена. 

7.2. В случаите на виновно забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от размера на забавеното плащане по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от дължимата сума.   

7.3. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на авансово получената сума, както и заплащане на неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 % /тридесет процента/ от стойността на договора.

7.4. Неустойките ще се прихващат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от дължимите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като с подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие за такова прихващане/ удържане.
7.5. В случай на виновно неизпълнение на поетите с този договор задължения, изплащането на неустойките и възстановяването на преведените суми не лишава изправната страна от възможността да търси на общо основание обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1.с изпълнение предмета на договора; 

8.1.2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета му;

8.1.3. при прекратяване без правоприемство на юридическо лице – страна по договора.

8.2. Настоящият договор може да бъде прекратен:
 


8.2.1.при неизпълнение на задълженията на страна по Договора – с едноседмично писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.2.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

8.2.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписани приемо-предавателни протоколи дейности по изпълнение на договора.

8.3. Всяка от страните може да развали договора в случаите, при условията и последиците на чл. 87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение.

8.4. По право – при условията на чл. 43, ал. 8 от Закона за обществените поръчки–при преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал.7, изречение второ от ЗОП /при наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и/или ал. 5 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 4 и 5 от ЗОП/, като изпълнителят, съответно правоприемникът, дължи на възложителя обезщетение по общия исков ред.
IХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

           9.1. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

           9.2. Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

           9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна, в какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

           9.4. При спиране на работата вследствие на непредвидени обстоятелства, се удължава и срокът за изпълнение по настоящия Договор. Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

           9.5. Ако непредвидени обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
10.1. При подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си под формата на парична сума или банкова гаранция в размер 3 (три) на сто от общата стойност на Договора.

10.2. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава до 15 (петдесет) работни дни след приключване на Договора и пълното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него, без да се дължи лихви от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

10.3. При пълно неизпълнение или съответно – забавено (продължило повече от 20 /двадесет/ работни дни), частично или лошо изпълнение, което не е отстранено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в дадения му за това достатъчен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява и гаранцията за изпълнение на договора.

 
10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11. При участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката се спазват разпоредбите на глава трета, раздел VІІ „Договор за подизпълнение“, чл. 45а и чл. 45б от Закона за обществените поръчки, включително относно: сключването от изпълнителя на договор/и за подизпълнение и уведомяването на възложителя за сключените договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях, в 3-дневен срок от сключването им, като изпълнителят изпраща на възложителя оригинален екземпляр от същите, пълната отговорност на изпълнителя за изпълнението на договора за обществената поръчка, независимо от ангажирането на подизпълнител/и, прекратяването на договорите за подизпълнение, приемането на изпълнението по договора за обществената поръчка и извършването на плащанията по него.

Вид на участието на подизпълнителя – вид на работите, които ще извършва подизпълнителя: .........................................................................................................................

Делът на участие на подизпълнителя се равнява на ..........................% /процента/ от общата стойност на поръчката.

Отговорността за изпълнението на обществената поръчка се носи от изпълнителя и наемането на подизпълнители не го освобождава от тази отговорност.

12. При преобразуване на изпълнителя се прилагат разпоредбите на чл. 43, ал. 7 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

13.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие – от компетентния съд.
      
13.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
       
13.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощата или по факс, като за дата на получаването им ще се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.
     
13.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресната или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.
13.5. Текстовете на договора и приложените към него документи следва да се разглеждат като взаимно свързани и взаимно обясняващи се. 
13.6. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.
13.7. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение на основанията, изрично посочени в чл.43 от ЗОП.
При подписването на настоящия договор, в изпълнение изискванията на чл. 47, ал. 10 от ЗОП, от изпълнителя са представени следните документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4  от ЗОП и за посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно:
5. Свидетелство за съдимост...........................................................................................;
6. Удостоверение за липса на задължения ..................................................................;
...........................................................................................................................................

Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

Документ за предоставена гаранция за изпълнение ................................................


Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение № 1 – Техническо задание;

Приложение № 2 – Техническо предложение на изпълнителя;

Приложение № 3 – Ценово предложение.
Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра– два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
.................................................


.................................................

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН

ПАРК „СТРАНДЖА”

.................................................

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЧАСТ ІІІ
Образец №1
представяне на участника
Наименование на участника: .................................................................................................... 

ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър/БУЛСТАТ/ЕГН .......................................

.......................................................................................................................................................
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)
Седалище и адрес на управление:

Държава: ....................................... област: ................................. община: .............................

пощенски код: ................................  населено място: ............................................................  

.......................................................................................................................................................

(ул./бул. №, блок №, вход, етаж)

За кореспонденция:

адрес: ........................................................................................................................................... 

(пощенски код, населено място, ул./бул. №, блок №, вход, етаж)

тел.: ............................................, факс: ................................., е-mail:........................................

(в случай че участникът е обединение, информацията дотук се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимия брой полета)
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: 

......................................................................................................................................................

(трите имена)
.......................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност – ЕГН, лична карта, адрес)
.......................................................................................................................................................
(длъжност)
(посочва се според учредителния акт, според документите за регистрация; 

ако лицата са повече от едно, се добавя необходимия брой полета)
Лице за контакти: ....................................................................................................................

(трите имена)
.......................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност – ЕГН, лична карта, адрес)
.......................................................................................................................................................
(длъжност)
тел.: ............................................, факс: ..............................., е-mail:........................................

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка ................................................................................................................

(наименование на обслужващата банка) 

.......................................................................................................................................................

 (адрес на банката) 

.......................................................................................................................................................

 (банкова сметка: IBAN, BIC код)

.......................................................................................................................................................

(титуляр на сметката) 

Други административни сведения за участника: ..................................................................

......................................................................................................................................................

и друга информация за представяне на участника: ...............................................................

......................................................................................................................................................
Дата: ...............


......................................................................:

(трите имена, подпис и печат)
Забележка: 

Документът – представяне на участника е задължителен, представя се в оригинал, надлежно подписан и подпечатан, прилага се в плик №1.











Образец №2
ДО

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“

УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1

ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

ОФЕРТА  

за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка
с предмет:..................................................................................................................

по обособена позиция № ...............................................................................................
(посочва се номер и наименование на обособената/ите позиция/и)
от .....................................................................................................................................

(наименование на участника)
с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област ...................................., община ................................., гр. .............................................,
чрез ..................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството на ....................................................................................., с настоящата,

(длъжност)  

1. Заявявам, че представляваният от мен участник .................................................................................................. участва в открита процедура 

(наименование на участника)
за възлагане на обществена поръчка, с предмет: ................................................................................................................................................., обявена с решение № ........................................... на Директора на Дирекция на Природен парк „Странджа“, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас, по обособена позиция ........................................................... 
2. Представям участника ..........................................................................................., 
(наименование на участника)
съгласно приложен документ „Представяне на участника“ – по образец №1, приложен в документацията за участие. 

3. Представляваният от мен участник е обвързан от задълженията и условията, поети с подадената от него оферта до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите ........................ година.

Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ календарни дни.
4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
5. Декларираме, че сме запознати и приемаме условията за финансиране на поръчката, условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.
6. В случай че представлявания от мен участник бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по приложения в документацията образец и в законоустановения срок. Приемамe да се считамe обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.
7. В случай че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, в 7 /седем/ дневен срок от получаване на уведомлението за това, ще представим всички документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, в т.ч. свидетелство за съдимост на съответните лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, гаранция за изпълнение на договора, в размер и форма съгласно условията, посочени в документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си в съответствие с договорените условия, декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, декларация по Закона за финансовите и икономическите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, удостоверения за липса на задължения към държавата и общината, за актуално правно състояние, за липса на вписани обстоятелства за несъстоятелност и ликвидация на изпълнителя.
.
8. Заявявам, че ако представляваният от мен участник ................................................................. бъде определен за изпълнител на обществената

(наименование на участника)

поръчка и същата му бъде възложена, последният ще изпълни обекта на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, клаузите на договора за възлагане на обществената поръчка, офертата в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен изпълнителя на поръчката и при спазване на всички технически норми и стандарти, изисквания и условия, относими към изпълнението на поръчката.

9. Представляваният от мен участник е в състояние да изпълни работите, предмет на обществената поръчка, по всяка от обособените позиции, по които участва, съгласно съответното техническо задание по обособената позиция, приложено в документацията за участие в процедурата, в съответствие с изискванията на възложителя, за срока на действие на договора на обществената поръчка.
10. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители: ..........................................................

.........................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, 
дял от стойността на обществената поръчка в %)
11. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.
12. Задължавам се както лично, така и от името на представлявания от мен участник, да не разгласявам и да не разпространявам информация, във връзка с поръчката, станала ми известна във връзка с участието в същата.

Друга информация, посочена в решението за откриване на процедурата, обявлението, документацията за участие: ..........................................................


Приложение:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;
2. Предложение за изпълнение на поръчката;
3.   Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията;

4.   Всички изисквани документи – подписани и подпечатани; 


5.   Други, по преценка на участника.


Дата: ...............


......................................................................:

(трите имена, подпис и печат)
Забележки: 
1. Документът – оферта е задължителен, представя се в оригинал, надлежно подписан и подпечатан, прилага се в плик №1.
2. Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице. 
3. Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Минимална цена на труд“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

 













Образец №3
ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

 (попълва се от участник/подизпълнител)

Долуподписаният/ата .....................................................................................................

(трите имена)
с ЕГН ............................., притежаващ/ а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване) 

с постоянен адрес:  ..................................................................................................... 

(данни по документ за самоличност – номер на лична карта, дата, орган и място на издаването, постоянен адрес)

представляващ ............................................................................................................ 

(наименование на лицето – участник/подизпълнител)

с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,
в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),  

с оглед участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: ......................................................................................................................................................, на основание чл. 47, ал. 8 и ал. 9, във връзка с чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5, съобразно чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и в съответствие с изискванията на възложителя на обществената поръчка, 

ДЕКЛАРИРАМ:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл.3, ал. 2

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

 в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързано лице, по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП, с възложителя или служители на ръководна длъжност в неговата организация. 
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в буква „а” процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);

в) не е преустановил дейността си.

8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм лишен/лишена от право да упражнявам определена професия или дейност /съответстваща на предмета на обществената поръчка........../, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

9. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

11. Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените по-горе обстоятелства по т. 1-4, както и по т. 7-10, са:.........................................................................

12. Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата относно посочените по-горе обстоятелства по т. 1-4, както и по т. 7-10, са:..............................................................................................................

 При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Дата: ...............






ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена и подпис)
Забележки: 

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларацията задължително се подписва от лицето/лицата, които представляват участника, според документите му за регистрация.
Не се приемат декларации, подписани от пълномощници. 

Декларацията е задължителна част от офертата, представя се в оригинал и се прилага в Плик №1. 

В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Съгласно чл. 47, ал. 8 от ЗОП, изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 важат и за подизпълнителите. Затова такава декларация се подава и от подизпълнителите (като в същата вместо „участник“ се пише „подизпълнител“). 

Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП 
за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(попълва се от участник)

Долуподписаният/ата .....................................................................................................

(трите имена)
с ЕГН ............................., притежаващ/ а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване) 

с постоянен адрес:  ..................................................................................................... 

(данни по документ за самоличност – номер на лична карта, дата, орган и място на издаването, постоянен адрес)

представляващ ............................................................................................................ 

(наименование на лицето – участник)

с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,
в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),  

с оглед участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: ......................................................................................................................................................, на основание чл. 56, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, с настоящата декларация,

ДЕКЛАРИРАМ:

Липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ...............






ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)
Забележки: 

При подаване на офертата липсата на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, се удостоверява с декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

Такава декларация подават всички лица, които представляват участника, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

Не се приемат декларации, подписани от пълномощници. Декларацията се поставя в плик №1.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларации се представят поотделно от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Закон за обществените поръчки

Чл. 55, ал. 7 от ЗОП 

„Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.“

Чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Външните експерти по ал. 7 не може да:

..................................

2. участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

§ 1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 

т.23а. „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

24. „Свързано предприятие“ е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или 

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

Образец №5

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
 
(попълва се от участник/подизпълнител)

Долуподписаният/ата,....................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН ............................., притежаващ/а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване) 

с постоянен адрес:  ..................................................................................................... 

представляващ ............................................................................................................ 

(наименование на лицето – участник/подизпълнител)

с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,
в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),  

с оглед участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: ......................................................................................................................................................, с настоящата декларация, 

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваното от мен дружество ............................................................ 

(наименование на лицето – участник/подизпълнител)

1. Е/Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .....................................................................................................................
Забележка: Подчертава се вярното: „е“ или „не е“. Ако е подчертано „не е“, след „а именно:“ се попълва следния текст: „не е регистрирано“. Ако е подчертано „е“, след „а именно:“ се попълва съответната конкретна информация.

2. Е/Не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ..........................................................................................
Забележка: Подчертава се вярното: „е“ или „не е“. Ако е подчертано „не е“, след „а именно:“ се попълва следния текст: „не е свързано“. Ако е подчертано „е“, след „а именно:“ се попълва съответната конкретна информация.

3. Попада в изключението по чл. 4, т. ......... от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4, във връзка с § 7, ал. 2 Заключителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и с последиците по чл. 5, т. 3 от цитирания закон.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ...............






ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)
Забележки: 

В зависимост от правно-организационната форма на участника, декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

 Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

 „Дружество“, „Свързани лица“, „Юрисдикции с преференциален режим“ – по смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Не се приемат декларации, подписани от пълномощници.

Декларацията се представя в оригинал, поставя се в плик №1.

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП 
Долуподписаният/ата .....................................................................................................

(трите имена)
с ЕГН ............................., притежаващ/ а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване) 

с постоянен адрес:  ..................................................................................................... 

(данни по документ за самоличност – номер на лична карта, дата, орган и място на издаването, постоянен адрес)

представляващ ............................................................................................................ 

(наименование на лицето – участник)

с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,
в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),  

с оглед участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: .......................................................................................................................................................по обособена позиция №........................................................................................................, на основание чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП 
ДЕКЛАРИРАМ:

 От страна на представлявания и управляван от мен участник са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.
Дата: ...............






ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена и подпис)
Забележки:

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Минимална цена на труд“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Декларацията се поставя в плик №1.

Не се приемат декларации, подписани от пълномощници.

Когато участникът е обединение от лица, декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

Образец №7
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

за приемане на проекто-договора

Долуподписаният/ата,....................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН ............................., притежаващ/а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване) 

с постоянен адрес:  ..................................................................................................... 

представляващ ............................................................................................................ 

(наименование на лицето-участник)

с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,
в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),  

с оглед участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: ......................................................................................................................................................, на основание чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки,
ДЕКЛАРИРАМ:

 Представляваният от мен участник е запознат със съдържанието на проекто-договора за възлагане на обществената поръчка, приложен в документацията за участие, с който сме съгласни и изцяло и безусловно приемаме. 

           При подписването на договора за възлагане на обществената поръчка ще представим всички необходими документи, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и настоящата процедура.

Дата: ...............






ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)
 


Забележка: Декларацията се представя в оригинал, поставя в плик №1.












Образец №8
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Долуподписаният/ата .....................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН ............................., притежаващ/ а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване) 

с постоянен адрес:  ..................................................................................................... 

представляващ ............................................................................................................ 

(наименование на лицето-участник)

с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,
в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),  
на основание чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки, 
ДЕКЛАРИРАМ:

При изпълнение на обществена поръчка с предмет: ................................................., 
по обособена позиция ......................................., 

предвиждам да ползвам/да не ползвам подизпълнител/и.

(ненужното се зачертава)

С оглед предвиждането участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочвам подизпълнителите, които предвиждам да ползвам при изпълнението на поръчката и вида на работите от предмета на поръчката, които подизпълнителите ще изпълняват, съответно дела на тяхното участие /в проценти от стойността на обществената поръчка/, както следва:

................................................................................................................., с ЕИК ........................

(наименование на подизпълнителя)

със седалище и адрес на управление: ......................................................................................

представляван от ........................................................................................................................

(трите имена)

....................................................................................................................................................... (данни по документ за самоличност)

в качеството на ..........................................................................................................................
(длъжност)


Вид на участието на подизпълнителя – вид на работите, които ще извършва подизпълнителя: .........................................................................................................................

Делът на участие на подизпълнителя се равнява на ..........................% /процента/ от общата стойност на поръчката.

Подизпълнителят/подизпълнителите са запознати с предмета на обществената поръчка и изискванията на възложителя.

Отговорността за изпълнението на обществената поръчка се носи от изпълнителя и наемането на подизпълнители не го освобождава от тази отговорност.

Във връзка с участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, ще бъдат съобразявани разпоредбите на глава трета, раздел VІІ „Договор за подизпълнение“, чл. 45а и чл. 45б от ЗОП.

Дата: ...............






ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена и подпис)

Забележки: 
Декларацията се поставя в плик №1. 

Не се приемат декларации, подписани от пълномощници.
Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ата .....................................................................................................

(трите имена)
с ЕГН ............................., притежаващ/ а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване) 

с постоянен адрес:  ..................................................................................................... 

(данни по документ за самоличност – номер на лична карта, дата, орган и място на издаването, постоянен адрес)

представляващ ............................................................................................................ 

(наименование на лицето-подизпълнител)

с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,
в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),  

ДЕКЛАРИРАМ:

          Съгласие за участие на ....................................................................................... 

(наименование на подизпълнителя)

в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с предмет: ...................................................................................................................................................., като подизпълнител на участника ...........................................................................................

(наименование на участника)

при изпълнението на обществената поръчка, по обособена позиция ....................

Вид на участието – вид на работите, които ще извършва подизпълнителя (дейностите, които ще изпълнява подизпълнителя): ..........................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)
Дял на участие на подизпълнителя: ..........................% /процента/ от общата стойност на поръчката.

Представляваното от мен лице-подизпълнител е запознато с предмета на поръчката и изискванията на възложителя.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта. Представляваното от мен лице няма да подава самостоятелна оферта за участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Запознат съм, че за подизпълнителите се прилагат изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. За представляваният от мен подизпълнител не е налице обстоятелство по чл.47, ал. 1 или 5 от ЗОП.

Във връзка с участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, ще бъдат съобразявани разпоредбите на глава трета, раздел VІІ „Договор за подизпълнение“, чл. 45а и чл. 45б от ЗОП.

Дата: ...............






ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)
Забележки: 
Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълни​тели. 
Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един. 
Декларацията се поставя в плик №1. 
Не се приемат декларации, подписани от пълномощници.

 Образец №10
ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният .........................................................................................

(трите имена)

…………………………………………………………………………………………

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)

на участник: …………………………………………………………………………
(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, че
ако ми бъде възложено изпълнението на обществена поръчка с предмет: ...........................................................................................................................................................................

по обособена позиция №..............................................................................................................................
тя ще се изпълнява от следните лица:
	Трите имена 

на съответното лице от персонала 

/посочват се всички лица от персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката по съответната обособена позиция: ръководен персонал, експерти, строителни работници/
	Образование 
(степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)

	Професионална квалификация 
(направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)

	Трудов стаж/ Професионален опит 
(месторабота, период, длъжност, основни функции)

	Дейност, която ще изпълнява в екипа

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе лица.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ...............






ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)
 
Забележки: 
Декларацията се поставя в плик №1.
В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция, декларацията се попълва и подписва за всяка позиция поотделно.
Образец №11
АВТОБИОГРАФИЯ  

1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

	Трите имена
	

	Дата на раждане
	

	Място на раждане
	

	Адрес
	

	Телефон, факс
	

	Електронна поща
	


2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено висше образование

	Учебно заведение

[от дата – до дата]
	Образователно- квалификационна степен
	Специалност

	
	
	

	
	
	


2.2. Допълнителна квалификация

	Учебно заведение

[от дата – до дата]
	Курс/ Програма

Наименование
	Сертификати/

Удостоверения

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната; други ангажименти (свободна професия, самонает и др.) 

4.1. Професионален опит, свързан с предмета на обществената поръчка и длъжността 

	Организация
	Период
	Длъжност
	Основни дейности и отговорности

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.2. Професионален опит в други области

	Организация
	Период
	Длъжност
	Основни дейности и отговорности

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

	Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика (5 – отлично, 1 – основно)

Ако притежавате сертификати и удостоверения за владеене на съответния език, отбележете ги в последната колона.

	


	Език
	Писмено
	Говоримо
	Диплома/Сертификат

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

7. ОСНОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ, свързани с предмета на обществената поръчка и длъжността

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

.......................................................................................................................................................

9. УДОСТОВЕРЯВАНЕ:

Аз, долуподписаният(ата), с настоящото удостоверявам, че настоящата автобиография вярно описва мен, квалификациите и опита ми. 

Дата: ____________






...................................

Ден/месец/година 






 [Подпис на експерт]    

Забележки:
Автобиографията се поставя в плик №1. 
Този образец №11 се отнася за ръководния персонал и експертите. Не се представя автобиография за строителните работници.
Образец №12
Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт
Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________________ ,

(трите имена)

_____________________________________________________________________________ 

 (посочва се ЕГН, постоянен адрес, № на лична карта, дата, орган и място на издаването й или държавата на която лицето е гражданин и данни по документ за самоличност,  в случай че деклариращият е чуждестранно физическо лице)

в качеството ми на _____________________________________________________________

(посочва се качеството, в което предвиденото за изпълнението на поръчката лице ще участва в изпълнението й)
на___________________________________________________________________________

(наименование на участника)

със седалище и   адрес на управление: ____________________________________________

_____________________________________________________________________________ ,

регистриран _________________________________________________________________ ,

/данни за регистрация на участника/
ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава ________________________,
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ......................................

по обособена позиция №1.....................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. На разположение съм да поема работата по обособена позиция ............... от посочената обществена поръчка за времетраенето й, както изискват отговорностите ми.

2. Задължавам се да участвам и да работя приоритетно в изпълнението на поръчката (като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи обекти и ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3. Задължавам се да работя в съответствие с офертата на горепосочения участник, за качественото изпълнение на поръчката.

4. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.
5. Разбирам, че всяко умишлено невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняването на участника от процедурата.
6. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.
Дата: ____________






Декларатор: ....................

Ден/месец/година 






 [Подпис на експерт]    


Забележки:
Декларацията се поставя в плик №1.
Този образец №12 се отнася за ръководния персонал и експертите. Не се представя декларация за ангажираност за строителните работници.











Образец №13А 

ДО

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“

УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1

ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

Техническо предложение 
За изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки; Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми; Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.

по обособена позиция №1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Долуподписаният/ата ......................................................,  в качеството ми на
............................................................................................. (посочете длъжността) на.............................................................................(посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление .............................................................................съм съгласен валидността на моето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за мен, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.


До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще изпълним възложените работи съгласно всички изисквания от Техническото задание към документацията за участие в процедурата, изискванията на Възложителя, описани в договора и приложенията към него.

2. Ще изпълним необходимите дейности в съответствие с изискванията на Възложителя при точно спазване на техническото задание и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за такъв вид дейности, както и действащото българско законодателство, имащо отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на предмета на поръчката, ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите и свързаните с него подзаконови актове, като същите ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалентни. В случай че даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим, като неразделна част от настоящото техническо предложение доказателства за еквивалентността на двата стандарта.

4. Ще изпълним поръчката в следния срок:

………………………………………………………………………………………………

(цифром и словом в календарни дни, не повече от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора)

С подаване на настоящото предложение изрично декларираме, че сме отчели при изпълнението на обществената поръчка минималните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението на договора, а именно:

- забавяне на изпълнението на видовете работи поради лоши атмосферни условия;

- забавяне на изпълнението поради неизпълнение на договорени доставки;

- непредвидени проблеми при изпълнението на конкретни работи от случаен характер на местността;

- други възможни рискове ......................(моля посочете). 
5. Гаранционният срок за отделните видове работи е:

…………………………………………………………

(цифром и словом в месеци, не по-малко от предвидените в домументацията срокове )

6. Прилагаме работна програма, съдържаща подробна обосновка и подход за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката съгласно техническото задание.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Работна програма за изпълнение на поръчката.
Дата:.........................г.   



Подпис и печат:...............................

гр. ………………….                                                                                        /…………………../




                                                                                                             










(име и фамилия)

Забележки:  

Документът е задължителна част от офертата. Представя се в оригинал. Прилага се в Плик №2.
Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице. 












Образец №13Б 

ДО

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“

УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1

ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

Техническо предложение 
За изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки; Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми; Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.

по обособена позиция №2: Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Долуподписаният/ата ......................................................,  в качеството ми на
............................................................................................. (посочете длъжността) на.............................................................................(посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление .............................................................................съм съгласен валидността на моето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за мен, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.


До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще изпълним възложените работи съгласно всички изисквания от Техническото задание към документацията за участие в процедурата, изискванията на Възложителя, описани в договора и приложенията към него.

2. Ще изпълним необходимите дейности в съответствие с изискванията на Възложителя при точно спазване на техническото задание и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за такъв вид дейности, както и действащото българско законодателство, имащо отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на предмета на поръчката, ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите и свързаните с него подзаконови актове, като същите ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалентни. В случай че даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим, като неразделна част от настоящото техническо предложение доказателства за еквивалентността на двата стандарта.

4. Ще изпълним поръчката в следния срок:

………………………………………………………………………………………………

(цифром и словом в календарни дни, не повече от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора)

С подаване на настоящото предложение изрично декларираме, че сме отчели при изпълнението на обществената поръчка минималните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението на договора, а именно:

- забавяне на изпълнението на видовете работи поради лоши атмосферни условия;

- забавяне на изпълнението поради неизпълнение на договорени доставки;

- непредвидени проблеми при изпълнението на конкретни работи от случаен характер на местността;

- други възможни рискове ......................(моля посочете). 
5. Гаранционният срок за отделните видове работи е:

…………………………………………………………

(цифром и словом в месеци, не по-малко от предвидените в домументацията срокове )

6. Прилагаме работна програма, съдържаща подробна обосновка и подход за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката съгласно техническото задание.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Работна програма за изпълнение на поръчката.
Дата:.........................г.   




Подпис и печат:...............................

гр. ………………….                                                                                        /…………………../




             (име и фамилия)                                                                                                   


Забележки:  

Документът е задължителна част от офертата. Представя се в оригинал. Прилага се в Плик №2.
Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице. 

Образец №13В
ДО

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“

УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1

ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

Техническо предложение 
За изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки; Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми; Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.

по обособена позиция №3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Долуподписаният/ата ......................................................,  в качеството ми на
............................................................................................. (посочете длъжността) на.............................................................................(посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление .............................................................................съм съгласен валидността на моето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за мен, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.


До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще изпълним възложените работи съгласно всички изисквания от Техническото задание към документацията за участие в процедурата, изискванията на Възложителя, описани в договора и приложенията към него.

2. Ще изпълним необходимите дейности в съответствие с изискванията на Възложителя при точно спазване на техническото задание и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за такъв вид дейности, както и действащото българско законодателство, имащо отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на предмета на поръчката, ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите и свързаните с него подзаконови актове, като същите ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалентни. В случай че даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим, като неразделна част от настоящото техническо предложение доказателства за еквивалентността на двата стандарта.

4. Ще изпълним поръчката в следния срок:

………………………………………………………………………………………………

(цифром и словом в календарни дни, не повече от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора)

С подаване на настоящото предложение изрично декларираме, че сме отчели при изпълнението на обществената поръчка минималните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението на договора, а именно:

- забавяне на изпълнението на видовете работи поради лоши атмосферни условия;

- забавяне на изпълнението поради неизпълнение на договорени доставки;

- непредвидени проблеми при изпълнението на конкретни работи от случаен характер на местността;

- други възможни рискове ......................(моля посочете). 
5. Гаранционният срок за отделните видове работи е:

…………………………………………………………

(цифром и словом в месеци, не по-малко от предвидените в домументацията срокове )

6. Прилагаме работна програма, съдържаща подробна обосновка и подход за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката съгласно техническото задание.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Работна програма за изпълнение на поръчката.
Дата:.........................г.   




Подпис и печат:...............................

гр. ………………….                                                                                        /…………………../




         (име и фамилия)                                                                                                       


Забележки:  

Документът е задължителна част от офертата. Представя се в оригинал. Прилага се в Плик №2.
Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице. 

Образец №14
ДЕКЛАРАЦИЯ


за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Подписаният/ата ……………………………………………………………………,

(трите имена)
данни по документ за самоличност ……………………………………………………….,

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „……………………………………………………………“,

по обособена позиция № ……………………………………………………………………,

на основание чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, посочвам част/и от офертата, с конфиденциален характер, което изисква от възложителя да не бъдат разкривани, както следва /когато е приложимо, ако има такива/:
1. Информацията, съдържаща се в ......................................................................... (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по предходната т.1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: ...............






ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)
 

Забележка: 

Съгласно чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, при  подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. 

Декларацията се прилага в Плик №2.
Образец №15А
ДО

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“

УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1

ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на

..............................................................................................................................................

(наеменование на участника)

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки; Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми; Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура

По обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка (без ДДС):

......................................................................................................................................... лева

(цифром и словом, в лева без ДДС)

Размер на авансовото плащане - .....................% (не повече от 30% от общата стойност) или абсолютна сума в размер на ..................лв. без ДДС.

При така предложената от нас цена, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи (в т.ч. труд, материали, доставноскладови, СМР), свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложената цена е сбор от единичните цени на работите, предмет на поръчката, както следва:

	№
	Наименование на СМР
	Ед.мярка
	Количество


	Ед.цена (лв.без ДДС)
	Обща цена (лв.без ДДС)

	1
	2
	3
	4
	
	

	1.
	Дървени маси с пейки(дъб), от които по Стандарт за паркова инфраструктура:

·  чертеж № 13, вариант 1

·  чертеж № 11, вариант 1

· чертеж № 10, вариант 1

· чертеж № 10, вариант 2

· чертеж № 9, вариант 1
	бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.
	40

15

21

1

2

1
	
	

	2.
	Дървени пейки (дъб), по Стандарт за паркова инфраструктура чертеж № 7, вариант 1
	бр.
	50
	
	

	
	Обща цена (лв. без ДДС):


	
	
	
	


Дата:.........................г.   
                  




Участник: ....................................

                                                                                               (Длъжност, фамилия, подпис  и печат)

Забележки:  

Документът е задължителна част от офертата. Прилага се в Плик №3.
Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице. 

Образец №15Б
ДО

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“

УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1

ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на

..............................................................................................................................................

(наеменование на участника)

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки; Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми; Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура

По обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка (без ДДС):

......................................................................................................................................... лева

(цифром и словом, в лева без ДДС)

Размер на авансовото плащане - .....................% (не повече от 30% от общата стойност) или абсолютна сума в размер на ..................лв. без ДДС.

При така предложената от нас цена, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи( в т.ч. труд, материали, доставноскладови, СМР) ( в т.ч. труд, материали, доставноскладови, СМР, изхвърляне на отпадъци и др.), свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложената цена е сбор от единичните цени на работите, предмет на поръчката, както следва:

	
	
	
	
	
	

	№ по ред
	Наименование на материалите
	Ед.     мярка
	К-во
	Ед.

цена

(лв.)
	Общо

(лв.)

	
	1. Чешма за ремонт и възстановяване „Шофьорското врисле” 
	
	
	
	

	1.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	1.2
	 изграждане на подпорна стена
	мл
	1,5
	
	

	1.3
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	6,0
	
	

	1.4
	възстановяване с рабица 
	м2
	6,0
	
	

	1.5
	метална мрежа с дюбели
	м2
	6,0
	
	

	1.6
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	6,0
	
	

	1.7
	нов чучур
	бр
	1,0
	
	

	1.8
	Дървен парапет, в дясно по стълбата под формата на «Г» с Н=100см. 
	мл
	3,0
	
	

	1.9
	дървен навес - фундаменти за колони, шишове за колони, дървен материла дъб - сушен рендосан, импрегнант, лак 
	бр.
	1,0


	
	

	
	2. Чешма за ремонт и възстановяване „Гларус” 


	
	
	
	

	2.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	2.2
	/по коритото/ обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	13,0
	
	

	2.3
	/по коритото/ възстановяване с рабица
	м2
	13,0
	
	

	2.4
	метална мрежа с дюбели
	м2
	13,0
	
	

	2.5
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	13,0
	
	

	2.6
	нов чучур
	бр
	1,0
	
	

	2.7
	Пренареждане и допълване  на плочники около чешмата
	м2
	5,0
	
	

	2.8
	отводняване 
	бр
	1,0
	
	

	
	3. Чешма за ремонт и възстановяване – местността „Бялата вода” 


	
	
	
	

	3.1
	Водочерпене
	бр
	3,0
	
	

	3.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	бр
	1
	
	

	3.3
	чистене на корито от кал
	бр
	1
	
	

	3.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	8,0
	
	

	3.5
	възстановяване с рабица
	м2
	8,0
	
	

	3.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	8,0
	
	

	3.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	8,0
	
	

	3.8
	Пренареждане и допълване  на плочники около чешмата
	м2
	3,0
	
	

	3.9
	Ремонт на стъпала
	бр
	12,0
	
	

	
	4. Чешма за ремонт и възстановяване 

 с. Бръшлян, до параклис „Св. Панталеймон”
	
	
	
	

	4.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	4.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	бр
	3,0
	
	

	4.3
	чистене на корито от кал
	бр
	3,0
	
	

	4.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	10,0
	
	

	4.5
	възстановяване с рабица
	м2
	10,0
	
	

	4.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	10,0
	
	

	4.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	10,0
	
	

	4.8
	Пренареждане и допълване на плочник и около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	4.9
	нов чучур
	бр
	2,0
	
	

	4.10
	Ремонт на стъпала(от ляво) 
	бр
	5,0
	
	

	
	5. Чешма за ремонт и възстановяване с. Звездец, ЮЗ от селото

	
	
	
	

	5.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	5.2
	м-ж на барбакан за отводняване на коритото
	бр
	1,0
	
	

	5.3
	чистене на корито от кал
	бр
	1,0
	
	

	5.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	8,5
	
	

	5.5
	възстановяване с рабица
	м2
	8,5
	
	

	5.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	8,5
	
	

	5.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	8,5
	
	

	5.8
	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	5.9
	нов чучур
	бр
	2,0
	
	

	
	6. Чешма за ремонт и възстановяване с. Граматиково „Старата чешма”
	
	
	
	

	6.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	6.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	бр
	1,0
	
	

	6.3
	чистене на корито от кал
	бр
	1,0
	
	

	6.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	21,5
	
	

	6.5
	възстановяване с рабица
	м2
	21,5
	
	

	6.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	21,5
	
	

	6.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	21,5
	
	

	6.8
	Пренареждане и допълване  на плочники около чешмата
	м2
	3,0
	
	

	6.9
	нов чучур
	бр
	2,0
	
	

	6.10
	Оформяне на старото корито и изграждане на ново с размерите на старото(100/40) с дебелина 10 см и Н=40 см;
	бр
	1,0
	
	

	6.11
	Ремонт на стълби 8 бр. 150/20/20 см – подмазване
	бр
	8,0
	
	

	6.12
	Ремонт на бетонов парапет(стълбищно рамо)  - подмазване
	м2
	2,6
	
	

	
	7. Чешма за ремонт и възстановяване „Воеводската чешма”, по пътя М.Търново ГКПП, преди ГКПП на около 2 км в ляво от пътя
	
	
	
	

	7.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	7.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	бр
	1,0
	
	

	7.3
	чистене на корито от кал
	бр
	1,0
	
	

	7.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	15,5
	
	

	7.5
	възстановяване с рабица
	м2
	15,5
	
	

	7.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	15,5
	
	

	7.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	15,5
	
	

	7.8
	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	7.9
	нов чучур
	бр
	1,0
	
	

	
	8. Чешма за ремонт и възстановяване с.Бръшлян, м. Двата вриса
	
	
	
	

	8.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	8.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	бр
	1,0
	
	

	8.3
	чистене на корито от кал
	бр
	1,0
	
	

	8.4
	свод, върху основното тяло и покриване с керемиди(по възможност «турски»)  - около 0,3 куб.м(150/40 при Н = 40 см в средата);
	бр
	1,0
	
	

	8.5
	Пренареждане и допълване  на плочник и около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	
	9. Чешма за ремонт и възстановяване „Бъчварка”, Малко Търново
	
	
	
	

	9.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	9.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	бр
	1,0
	
	

	9.3
	чистене на корито от кал
	бр
	1,0
	
	

	9.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	5,5
	
	

	9.5
	възстановяване с рабица
	м2
	5,5
	
	

	9.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	5,5
	
	

	9.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	5,5
	
	

	9.8
	Пренареждане  и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	
	10. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Близнак  - Трета трудова дружина
	
	
	
	

	10.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	10.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	бр
	1,0
	
	

	10.3
	чистене на корито от кал
	бр
	1,0
	
	

	10.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	3,0
	
	

	10.5
	възстановяване с рабица
	м2
	3,0
	
	

	10.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	3,0
	
	

	10.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	3,0
	
	

	10.8
	Пренареждане  и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	10.9
	Външно измазване на шахта зад чешмата
	м2
	2,5
	
	

	
	11. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Синеморец 
	
	
	
	

	11.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	11.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	бр
	1,0
	
	

	11.3
	чистене на корито от кал
	бр
	1,0
	
	

	11.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	3,0
	
	

	11.5
	възстановяване с рабица
	м2
	3,0
	
	

	11.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	3,0
	
	

	11.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	3,0
	
	

	11.8
	Пренареждане и допълване  на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	
	12. Чешма за ремонт и възстановяване, с. Резово 
	
	
	
	

	12.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	12.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	бр
	1,0
	
	

	12.3
	чистене на корито от кал
	бр
	1,0
	
	

	12.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	3,0
	
	

	12.5
	възстановяване с рабица
	м2
	3,0
	
	

	12.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	3,0
	
	

	12.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	3,0
	
	

	12.8
	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	
	13. Чешма за ремонт и възстановяване, „Андреева чешма”с. Стоилово, м. Докузак 
	
	
	
	

	13.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	13.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	бр
	1,0
	
	

	13.3
	чистене на корито от кал
	бр
	1,0
	
	

	13.4
	обрушване на слабите и компрометирани
	м2
	3,0
	
	

	13.5
	възстановяване с рабица
	м2
	3,0
	
	

	13.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	3,0
	
	

	13.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	3,0
	
	

	13.8
	Пренареждане и допълване  на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	
	14. Чешма за ремонт и възстановяване „Могилата” 
	
	
	
	

	14.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	14.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	бр
	1,0
	
	

	14.3
	чистене на корито от кал
	бр
	1,0
	
	

	14.4
	обрушване на слабите и компрометирани места
	м2
	3,0
	
	

	14.5
	възстановяване с рабица
	м2
	3,0
	
	

	14.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	3,0
	
	

	14.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	3,0
	
	

	14.8
	Пренареждане  и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	

	
	15. Чешмата в м. Пейково
	
	
	
	

	15.1
	Водочерпене
	бр
	1,0
	
	

	15.2
	м-ж на барбакан за Отводняване на коритото
	бр
	1,0
	
	

	15.3
	чистене на корито от кал
	бр
	1,0
	
	

	15.4
	обрушване на слабите и компрометирани места
	м2
	3,0
	
	

	15.5
	възстановяване с рабица
	м2
	3,0
	
	

	15.6
	 метална мрежа с дюбели
	м2
	3,0
	
	

	15.7
	облицовъчен материал  гнайс  
	м2
	3,0
	
	

	15.8
	Пренареждане и допълване на плочники около чешмата
	м2
	2,0
	
	


Дата:.........................г.   




Участник: ....................................

                                                                                               (Длъжност, фамилия, подпис  и печат)

Забележки:  

Документът е задължителна част от офертата. Прилага се в Плик №3.
Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице. 

Образец №15В
ДО

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“

УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1

ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на

..............................................................................................................................................

(наеменование на участника)

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки; Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми; Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура

По обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка (без ДДС):

......................................................................................................................................... лева

(цифром и словом, в лева без ДДС)

Размер на авансовото плащане - .....................% (не повече от 30% от общата стойност) или абсолютна сума в размер на ..................лв. без ДДС.

При така предложената от нас цена, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи (в т.ч. труд, материали, доставно-складови, СМР, изхвърляне на отпадъци), свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложената цена е сбор от единичните цени на работите, предмет на поръчката, както следва:

	9. Обект: Заслон „Чешмянски поляни“

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на дървена покривна конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	45,00
	
	

	2,2
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	2,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	45,00
	
	

	2,4
	Доставка и полагане на летви
	м2
	45,00
	
	

	2,5
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	45,00
	
	

	2,6
	Полагане на капаци по било
	м
	8,00
	
	

	2,5
	Отводняване пред площадката на заслона 
	м
	12,00
	
	

	3
	Ремонт на дървена ограда с вис. 1 м
	м
	35,00
	
	

	4
	Ремонт на външното огнище с размери 1,30 х 1,30 х 0,40
	бр.
	1,00
	
	

	5
	Подмазване на вътрешно огнище
	м2
	4,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	10. Обект: Заслон „Кобареловата воденица“

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли - чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	25,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	1,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	25,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на летви
	м2
	5,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	25,00
	
	

	1,6
	Полагане на капаци по било
	м
	5,00
	
	

	2
	 Ремонт  плота на масивна маса, съставен от 4 бр. масивни талпи с р-ри 330 х 20 х 3,5 см
	бр.
	1
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	11. Обект:Заслон „Двата вриса“ с. Бръшлян

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Демонтаж на летви и хидроизолация
	м2
	30,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	15,00
	
	

	1,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	30,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на летви
	м2
	30,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	30,00
	
	

	1,6
	Полагане на капаци по било
	м
	5,00
	
	

	2
	Ремонт на дървена ограда с вис. 1 м (широколистен материал)
	м
	5,00
	
	

	3
	Подмазване на вътрешно огнище
	м2
	3,00
	
	

	4
	Ремонт на пейка
	бр.
	2,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	12. Обект: Заслон „Св. Костадин“ с. Стоилово

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	25,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	5,00
	
	

	1,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	25,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на летви
	м2
	10,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	25,00
	
	

	1,6
	Полагане на капаци по било
	м
	8,00
	
	

	2
	Каменна зидария 
	м2
	3,00
	
	

	3
	Дървени сваляеми капаци 1.20/0.60 м
	бр.
	2,00
	
	

	4
	Дървен прозорец 0.5/0.5 м
	бр.
	1,00
	
	

	5
	Дървен прозорец 0.85/0.85 м
	бр.
	1,00
	
	

	 
	Сваляне на стара кирпичена мазилка
	м2
	15,00
	
	

	6
	Измазване с кал (със слама)
	м2
	15,00
	
	

	7
	Ремонт на дървена ограда с вис. 1.10 м
	м
	15,00
	
	

	8
	Ново външно огнище по стандарт на паркова инфраструктура
	бр.
	1,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	13. Обект: Заслон „Пряслопът“ по пътя към ГКПП, над вилна зона

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Изработване на „летяща“ врата от дърво с размери 0,85/0,90 м, с двойно отварящи се панти 
	бр.
	2,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	14. Обект: Заслон в с. Сливарово – „Ракиджийницата“

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	 Поставяне на ламперия по стени от юг, като парапет с h = 0,90 м и дължина 3,00 м
	м2
	3,00
	
	

	 
	Поставяне на ламперия по стени от запад, по съществуващата дървена конструкция с h  = 2,00 м и дължина 9,00 м (широколистен материал)
	м2
	18,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	15. Обект: Заслон „Кренеро“ с. Кости
	
	
	
	

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	12,00
	
	

	 
	Удължаване на покривна конструкция с по 1 м
	м2
	9,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	6,00
	
	

	1,3
	Нова дъсчена обшивка
	м2
	9,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	21,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	21,00
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	21,00
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	6,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	16. Обект: Заслон „Харманята“ с. Бродилово

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на огнище 1,00/1,00 м при h = 0,70 м
	бр.
	1,00
	
	

	2
	 Ремонт на маса с пейка при дължина 2,50 м(основно замонолитване на опорните части на пейките и масата и подмяна на седалищни дъски)
	бр.
	2,00
	
	

	3
	Ремонт на дървена ограда 
	м2
	2,00
	
	

	4
	Направа на бетонова настилка с деб. 10 см
	м2
	2,00
	
	

	5
	Ремонт на подова настилка при входа
	м2
	2,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на 10 броя дървени малки заслони, както следва:

	11. Обект: Лек заслон „Двата вриса“ 

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Разкриване
	м2
	30,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Нова дъсчена обшивка
	м2
	30,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	30,00
	
	

	1,5
	Приковаване на дифузното фолио с летви
	м2
	30,00
	
	

	2
	Ремонт на дървена ограда с вис. 1.00 м
	м
	12,00
	
	

	3
	Ремонта на маси
	 
	 
	
	

	 
	а) шир. 0.70 м дълж. 2.60 м
	бр.
	1,00
	
	

	 
	б) шир. 0.70 м дълж. 1.40 м
	бр.
	1,00
	
	

	 
	в) шир. 0.70 м дълж. 1.60 м
	бр.
	1,00
	
	

	 
	г) шир. 0.70 м дълж. 1.70 м
	бр.
	1,00
	
	

	4
	Ремонта на пейки
	 
	 
	
	

	 
	а) дълж. 2.60 м
	бр.
	2,00
	
	

	 
	б)дълж. 1.40 м
	бр.
	2,00
	
	

	 
	в) дълж. 1.60 м
	бр.
	2,00
	
	

	 
	г) дълж. 1.70 м
	бр.
	2,00
	
	

	5
	 Изработване на предпазен капак за водно корито с размери 2,00/3,00 м от дървена конструкция, може и от две части;
	бр.
	1,00
	
	

	6
	 Изработване на предпазна ограда около водното корито с капака около 0,30 м
	бр.
	1,00
	
	

	7
	Ремонт на дървена люлка, подмяна на дъска за сядане 0,80/0,20/0,03-0,04 м
	бр.
	1,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	12. Обект: Лек заслон „Двата вриса“ – „беседка на дърво“

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	 Ремонт на пода на беседката, с размери 3,00/2,20 м, около 6,6 кв.м 4 cm (широколистен материал)
	м2
	6,60
	
	

	2
	Ремонта на маса
	 
	 
	
	

	 
	а) шир. 0.80 м дълж. 1.20 м
	бр.
	1,00
	
	

	3
	Ремонта на пейки
	 
	 
	
	

	 
	а) дълж. 1.00 м
	бр.
	2,00
	
	

	 
	б)дълж. 1.40 м
	бр.
	1,00
	
	

	4
	 Ремонт на покрив тип „калин врис“ с размери около 3,00/2,00 м покрит с ундолин
	бр.
	1,00
	
	

	5
	Ремонт на дървена стълба с дължина 3,00 м
	бр.
	1,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	13. Обект: Заслон до Параклис „Св.Елена“, тип „Калин врис“ до с. Стоилово

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	20,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	20,00
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	6,70
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	14. Обект: Лек заслон на чешма „Шофьорското врисле“, по пътя М.Търново-Граматиково 

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Направа на бетонови фундаменти за колони навес
	бр.
	6,00
	
	

	2
	Дървени колони с вис. 2.50 м- материал - дъб, сушен , рендосан; импрегнирани и лакирани (широколистен материал)
	бр.
	6,00
	
	

	3
	Покривна конструкция 2,00/4,50 м, двускатен покрив, при h на билото 0,60 м; (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	4
	Направа на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	5
	Покриване с ондулин
	м2
	10,00
	
	

	6
	Полагане на билен елемент ондулин
	м
	4,50
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	15. Обект: Лек заслон „Кален врис“, с. Граматиково 

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	6,40
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	3,20
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	6,40
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	6,40
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	6,40
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	2,90
	
	

	2
	Ремонта на маса
	 
	 
	
	

	 
	а) дълж. 2.90 м
	бр.
	1,00
	
	

	3
	Ремонта на пейки
	 
	 
	
	

	 
	а) дълж. 2.90 м
	бр.
	2,00
	
	

	4
	Ремонт и подновяване на дървена ажурна ограда с височина 0,50 м
	м
	4,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	16. Обект: Лек заслон „Св. Яни“(Димов врис),  местн. Ямата, южно от с. Граматиково

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	11,30
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	9,04
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	11,30
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	11,30
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	11,30
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	3,30
	
	

	2
	Ремонта на маса
	 
	 
	
	

	 
	а) дълж. 3.00 м
	бр.
	1,00
	
	

	3
	Ремонта на пейки
	 
	 
	
	

	 
	а) дълж. 3.00 м
	бр.
	2,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	17. Обект: Лек заслон на местн. Пефтич, с. Бродилово

	№ по

ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	20,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	20,00
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	6,70
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	18. Обект: Лек заслон на Устието на р. Велека, северно от местн. Ахтото

	№ по

ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	20,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	20,00
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	6,70
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	19. Обект: Лек заслон „Лодкостоянки“ на Устието на р. Велека

	№ по

ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	20,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	20,00
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	6,70
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	20. Обект: Лек заслон „Калин врис“, местн. Язмицата, с. Граматиково

	№ по

ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	1,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,2
	Ремонт на дървена конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	1,3
	Ремонт на дъсчена обшивка (широколистен материал)
	м2
	10,00
	
	

	1,4
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	20,00
	
	

	1,5
	Доставка и полагане на летви
	м2
	20,00
	
	

	1,6
	Доставка и полагане на керемиди
	м2
	20,00
	
	

	1,7
	Полагане на капаци по било
	м
	6,70
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на 4 броя огнища; 

	5. Обект: Огнище на масивен заслон „Кобареловата воденица“

	

	№ по

ред
	Описание


	Mярка

 
	Kоли-

чество
	Eд.цена


	Сума

 

	1
	Възстановяване на външно огнище
	бр.
	1,00
	
	

	2
	Направа на облицовка от неформен гнайс
	м2
	5,00
	
	

	3
	Оформяне на билото около коминното тяло и стената до заслона с керемиди шир. 0.50 м
	м
	3,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	6. Обект: Външно огнище на Заслон „Чешмянски поляни“

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума



	1
	 Ремонт на външното огнище с външни размери 1,30/1,30 м при широчина на зида 0,40 м и височина 0,50 м, изпълнено от зидан камък;
	бр.
	1,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	7. Обект: Външно огнище на Заслон „Кренеро“ с. Кости

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт и доизграждане на външното единично огнище с коминно тяло (ново, защото старото е изцяло разрушено) от типово огнище…. от Стандарт на паркова инфраструктура, което да се съчетае и свърже със съществуващата скала.
	бр.
	1,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	8. Обект: Единично външно огнище  „Дядовото Георгево врисле“, гр. М. Търново

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	 Ремонт на единично външно огнище по Стандарт за паркова инфраструктура.
	бр.
	1,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на 24 броя пейки; 

	Обект: Ремонт на 24 бр. пейки, по списък на Възложителя

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Изправяне, укрепване, ремонт
	бр.
	24
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на 25 броя дървени маси с пейки; 

	Обект: Ремонт на 25 бр. дървени маси с пейки, по списък на Възложителя

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Изправяне, укрепване, ремонт
	бр.
	25
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на  3 броя дървени кули;

	4. Обект: Дървена кула „КУКУЛЯТ“, местн. Качул 

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Ремонт и укрепване на ограждащ парапет (широколистен материал)
	м
	15,00
	
	

	2
	Увеличаване на височина на ограждащ парапет от h=0.80 m до h=1.10 - 1.20 m (широколистен материал)
	м
	15,00
	
	

	3
	Общо укрепване на дървената конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	4
	Частична подмяна на подови дъски 2,5 cm (широколистен материал)
	м2
	5,00
	
	

	5
	 Ремонт на едностранен  предпазен парапет, височина около 1,00 м от дървена конструкция, при ангажимент за оказване на съдействие от Възложителя за добиване на дървен материал „мъждравки“ за подмяна на части от парапета;
	м
	20,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	5. Обект: Дървена кула-1, местн. „Чукарят“, над с. Варвара

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Частична подмяна на подови дъски 2,5cm (широколистен материал)
	м2
	1,00
	
	

	2
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	2,1
	Демонтаж на ондулин
	м2
	6,00
	
	

	2,2
	Ремонт на дъсчена обшивка  2.5 см (широколистен материал)
	м2
	8,00
	
	

	2,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	8,00
	
	

	2,4
	Доставка и полагане на ондулин
	м2
	2,00
	
	

	2,5
	Доставка и полагане билен елемент ондулин
	м
	3,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


	6. Обект: Дървена кула-2, местн. „Чукарят“, над с. Варвара

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Частична подмяна на подови дъски 2,5cm (широколистен материал)
	м2
	1,00
	
	

	2
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	2,1
	Демонтаж на ондулин
	м2
	6,00
	
	

	2,2
	Ремонт на дъсчена обшивка  2.5 см (широколистен материал)
	м2
	8,00
	
	

	2,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	8,00
	
	

	2,4
	Доставка и полагане на ондулин
	м2
	2,00
	
	

	2,5
	Доставка и полагане билен елемент ондулин
	м
	3,00
	
	

	3
	Ремонт на дървена носеща конструкция (подмяна на греди и колони около 3 м 10/10 см) (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	4
	Ремонт и укрепване на ограждащ парапет (широколистен материал)
	м
	3,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на 2 броя дървени платформи;

	3. Обект: „ОКОТО НА БУХАЛА“, над с.Звездец 

	
	
	
	
	
	

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Общо укрепване на дървената конструкция (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	2
	Ремонт на покривна конструкция
	 
	 
	
	

	2,1
	Демонтаж на керемиди
	м2
	7,00
	
	

	2,2
	Ремонт на дъсчена обшивка 2.5 см (широколистен материал)
	м2
	12,00
	
	

	2,3
	Доставка и полагане на дифузно фолио
	м2
	12,00
	
	

	2,4
	Доставка и полагане на ондулин
	м2
	12,00
	
	

	2,5
	Доставка и полагане билен елемент ондулин
	м
	4,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	

	4. Обект: Дървена платформа, местн. „Богородишки дол“(м.Казанчето)

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Частична подмяна на подови дъски 4 cm (широколистен материал)
	м2
	3,00
	
	

	2
	Ремонт на дървена носеща конструкция (подмяна на греди и колони около 8 м 10/10 см) (широколистен материал)
	бр.
	1,00
	
	

	3
	Ремонт на ограждащ папарет с вис. 120 см, (широколистен материал)
	м
	6,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


• ремонт на 10 броя информационни табели, разположени на територията на Парк „Странджа“

	2. Обект: Ремонт информационни табели 10 бр., по списък на Възложителя

	№ по ред
	Описание
	Mярка
	Kоли- чество
	Eд.цена
	Сума

	1
	Изправяне, укрепване, покривна конструкция
	бр.
	10,00
	
	

	
	Общо без ДДС
	


Дата:.........................г.                     




Участник: ....................................

                                                                                               (Длъжност, фамилия, подпис  и печат)

Забележки:  

Документът е задължителна част от офертата. Прилага се в Плик №3.
Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице. 

Образец №16
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА
ДО

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“

УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1

ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

        Известени сме, че нашият Клиент, ......................................................, гр. .............................................................................................................................................. наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Решение № ......................2015 г. процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, разделена на три обособени позиции.
по самостоятелно обособена позиция ……………………………………..
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на .............................. лв. (....................................).
            Като се има предвид гореспоменатото, ние ............................................................ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ......................................, със седалище и адрес на управление: .................................................................,  с  настоящото  поемаме  неотменимо   и   безусловно  задължение  да  заплатим   по посочената от Вас банкова сметка, сумата от ............................................... лв. (словом: ........................................), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка;

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от .................... часа на ...................2015 г.

Отговорността ни по тази гаранция   ще изтече в ....................... часа на .................2015 г., до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подпис и печат

(БАНКА) 

Образец №17
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДО

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“

УЛ. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ №1

ГР. МАЛКО ТЪРНОВО


Известени сме, че нашият Клиент, 






 [име/фирма и адрес на участника], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 

/

г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, разделена на три обособени позиции, с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.
по самостоятелно обособена позиция ……………………………………..


Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 
3 %  от стойността на поръчката, а именно  

 (словом: 






) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.


Като се има предвид гореспоменатото, ние 




 [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 

 (словом: 

) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.


Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в  пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес. 


Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.


Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на 




 [посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.


Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.


Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

дата: _________  година 


Банка: ____________________________

град: _________________



Изпълнителен директор




Име: _________________________________




Подпис и печат: __________
PAGE  
10
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от
 Министерство на околната среда и водите.”

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]